ПРОТОКОЛ

заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Курской области (далее – Совет)

от 06.06.2022 г. 				г. Курск					№ 2

Присутствовали:

Председатель Совета:

| Вишняков Алексей Николаевич Первый заместитель председателя Совета: | - заместитель председателя Правления Курской региональной общественной организации «Союз предпринимателей» |
| --- | --- |

Быканов                                   - заместитель главы администрации города

Денис Александрович            Железногорска Курской области

Заместитель председателя

Совета:

Водопьянов                              - Уполномоченный по защите прав

Денис Сергеевич                     предпринимателей Курской области

Члены Совета:

| Белашов Олег Анатольевич | - генеральный директор ООО «Идея – Строй», депутат Курской областной Думы шестого созыва, заместитель председателя постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике, член постоянного комитета по законодательству и местному самоуправлению Курской областной Думы |
| --- | --- |
| Лазарев Алексей Иванович | - председатель Общественной палаты Курской области |
| Малахов Олег Игоревич | - председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
| Марков Игорь Владимирович | - генеральный директор ООО «Совтест АТЕ», сопредседатель Курского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
| Терновцев Александр Валерьевич | - управляющий партнер Коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» Адвокатской палаты г. Москвы, председатель ООО «ОПС «Человек и закон» |
| Цыбин Николай Алексеевич | - первый заместитель главы администрации города Курска |
| Шевченко Николай Сергеевич | - генеральный директор ООО «НПО Электроагрегат», депутат Курского городского собрания VI созыва, председатель Курского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» |

Приглашенные на заседание:

| Токарев Сергей Викторович | - председатель комитета по тарифам и ценам Курской области |
| --- | --- |
| Дубашевский Анатолий Викторович | - первый заместитель председателя комитета строительства Курской области |
| Богомазова Светлана Владимировна | - первый заместитель председателя комитета по экономике и развитию Курской области |
| Сыров Александр Алексеевич | - начальник управления топливно-энергетического комплекса комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| Куч Юрий Юрьевич | -заместитель председателя комитета по тарифам и ценам Курской области |
| Сергеева Елена Николаевна | -начальник управления по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контроля комитета по тарифам и ценам Курской области |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение отчет о реализации исполнения инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями Курской области за 2021 год.

- Рассмотрение отчет о реализации исполнения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций Курской области за 2021 год.

- Рассмотрение заключений комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировке инвестиционных программ территориальных сетевых организаций Курской области на 2022 год.

Со вступительным словом выступил председатель межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности  субъектов естественных монополий при  Губернаторе Курской области А.Н.Вишняков, который подчеркнул, что взаимодействие между межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности  субъектов естественных монополий при  Губернаторе Курской области (далее – Совет),  органами государственной власти Курской области и  субъектами естественных монополий направлено на развитие сотрудничества гражданского общества, общественных институтов, к которым относится и Совет, и органов исполнительной и представительной власти.

Председатель Совета предложил следовать имеющейся повестке дня.

Учитывая, что в рамках Совета создан «центр компетенции» в целях согласования принятия технологических, инвестиционных и тарифно-ценовых решений по модернизации коммунальной инфраструктуры, соответственно вопросы, включенные в повестку дня, были направлены на рассмотрение экспертной группе «центр компетенций».

Вопрос 1:

Рассмотрение отчет о реализации исполнения инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями Курской области за 2021 год.

По первому вопросу заслушали Куча Ю.Ю. – заместителя председателя комитета по тарифам и ценам Курской области.

Докладчиком сообщено следующее.

Экспертной группой «центр компетенций» Совета рассмотрен отчет об исполнении инвестиционных программ территориальных сетевых организаций Курской области за 2021 год.

Инвестиционные программы на 2021 годы утверждены следующим территориальным сетевым организациям Курской области:

1) АО «Курские электрические сети» инвестиционная программа на 2021 год, утверждена постановлением Администрации Курской области от    30.12.2021 № 1544-па «Об утверждении инвестиционной программы АО «Курские электрические сети» на 2020-2024 годы»;

2) Инвестиционная программа ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги на территории Курской области на 2021 год, утверждена постановлением Администрации Курской области от 30.04.2021 г. № 464-па «Об утверждении инвестиционной программы Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» на 2020-2024 гг. в границах Курской области»;

3) Инвестиционная программа филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на территории Курской области на 2021 год, утверждена постановлением Администрации Курской области от 30.04.2021 г. № 466-па «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в границах Курской области на 2020-2024 годы»;

4) Инвестиционная программа ПАО «Россети Центра» (филиал «Курскэнерго») на 2021 год, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2021 г. № 23@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центра» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центра», на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020  № 11@».

За 2021 год выполнение инвестиционных программ по услуге по передаче электрической энергии составило: АО «Курские электрические сети» - 100,07%; ПАО «Россети Центра» (филиал «Курскэнерго») – 100,00%, филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» - 99,62%, ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги – 100,00%.

В соответствии с формулой 9 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. №98-э, комитетом по тарифам и ценам Курской области ежегодно производится корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за предыдущий период регулирования. Соответствующая корректировка по неисполнению инвестиционных программ ТСО за 2021 год будет произведена при регулировании на 2023 год.

В обсуждении приняли участие: Белашов О.А., Быканов Д.А., Вишняков А.Н., Водопьянов Д.С., Лазарев А.И., Малахов О.И., Марков И.В., Терновцев А.В., Цыбин  Н.А., Шевченко Н.С.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию экспертной группы «Центр компетенции» по рассмотрению итогов реализации в 2021 г. инвестиционных программ территориальных сетевых организаций Курской области.

2. Комитету по тарифам и ценам Курской области произвести соответствующую корректировку инвестиционных программ ТСО за 2021 год в части их неисполнения при тарифном регулировании на 2023 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос 2:

Рассмотрение отчет о реализации исполнения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций Курской области за 2021 год.

По второму вопросу заслушали Сергееву Е.Н. – начальника управления

по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контроля комитета по тарифам и ценам Курской области

Инвестиционные программы на 2021 годы утверждены следующим теплоснабжающим организациям Курской области:

ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» инвестиционная программа на 2021 год, утверждена приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области № 61 от 06.05.2019 «Об утверждении инвестиционной программы ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» по развитию системы теплоснабжения поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2019-2021 годы

ООО «Обоянские Коммунальные Тепловые Сети» инвестиционная программа на 2021 год, утверждена приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области №  124 от 25.06.2021  «Об утверждении инвестиционной программы ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" (ООО "ОКТС") по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Обояни Курской области на 2021-2025 годы»

АО «Теплоэнергосбытовая компания» инвестиционная программа на 2021 год, утверждена приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области № 167 от 19.11.2011 «Об отмене действия приказа комитета жилищно-коммунальнольного хозяйства и ТЭК Курской области № 49 от 12.04.2019 года «О внесении изменений в приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 01.06.2015 г. № 65 «О внесении изменений в приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 28.03.2014 г. № 15 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Теплоэнергосбытовая компания» по развитию системы теплоснабжения поселка Северный Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2014-2019 годы» и утверждению инвестиционной программы АО «Теплоэнергосбытовая компания» по развитию системы теплоснабжения жилого района «Северный2 города Курска на 2014-2023 гг.

ПАО «Квадра» (филиал «Курская генерация») инвестиционная программа на 2021 год, утверждена приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области № 182 от 28.12.2020 «Об утверждении инвестиционная программа  ПАО «Квадра» (филиал «Курская генерация») в сфере теплоснабжения на 2020-2035 годы»

За 2021 год выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжение составило: ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» – 113,4%;         ООО «Обоянские Коммунальные Тепловые Сети» – 112,9%,                                             АО «Теплоэнергосбытовая компания»  - 52,1%, ПАО «Квадра» (филиал «Курская генерация»)  – 93,8%.

В обсуждении приняли участие: Белашов О.А., Быканов Д.А., Вишняков А.Н., Водопьянов Д.С., Лазарев А.И., Малахов О.И., Марков И.В., Терновцев А.В., Цыбин  Н.А., Шевченко Н.С.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию экспертной группы «Центр компетенции» по рассмотрению итогов реализации в 2021 г. инвестиционных программ теплоснабжающих организаций Курской области.

- Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос 3:

Рассмотрение заключений комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировке инвестиционных программ территориальных сетевых организаций Курской области на 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня заслушали Куча Ю.Ю. – заместителя председателя комитета по тарифам и ценам Курской области.

Комитетом по тарифам и ценам Курской области в пределах своей компетенции рассмотрены проекты изменений инвестиционных программ в сфере электроснабжения на 2022 год в рамках 2020-2024 гг. следующих ТСО Курской области:

- ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги на территории Курской области;

- АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») на территории Курской области.

1. Внесение изменений в инвестиционную программу Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы в границах Курской области на 2022 год обусловлено изменением тарифных решений на 2022 год, принятых комитетом по тарифам и ценам Курской области, а также уточнением стоимости затрат по ряду объектов в связи с выполнением проектно-сметных работ и проведением торгово-закупочных мероприятий.

Объем финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2022 год в размере 2958,33 тыс. руб. (3550,0 тыс. руб. с НДС) за счет амортизации по Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» соответствует учтенным инвестиционным расходам в составе тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» на 2022 год.

2. Внесение изменений в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2022 год обусловлено изменением тарифных решений на 2022 год, принятых комитетом по тарифам и ценам Курской области.

Объем финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2022 год в размере 2431,6 тыс. руб. (2917,92 тыс. руб. с НДС) за счет амортизации по филиалу «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» соответствует учтенным инвестиционным расходам в составе тарифов на услуги по передаче электрической энергии по филиалу «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2022 год.

В свою очередь, инвестиционные программы ТСО Курской области направлена на выполнение требований законодательства РФ в части обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, замены физически и морально устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности электрических сетей, а также строительства электросетевого хозяйства для создания технической возможности технологического присоединения для потребителей Курской области.

На основании вышеизложенного комитетом предлагается объем и источник финансирования инвестиционных программ ТСО Курской области, привести в соответствие с тарифно-балансовыми решениями комитета по тарифам и ценам Курской области на 2022 год соответствующих ТСО Курской области.

Экспертной группой «центр компетенций» Совета также были рассмотрены проекты вышеназванных инвестиционных программ, экспертная группа представила в Совет позицию, аналогичную заключению комитета.

В обсуждении приняли участие: Белашов О.А., Быканов Д.А., Вишняков А.Н., Водопьянов Д.С., Лазарев А.И., Малахов О.И., Марков И.В., Терновцев А.В., Цыбин  Н.А., Шевченко Н.С.

РЕШИЛИ:

1.	Принять к сведению информацию докладчика на проект инвестиционных программ в сфере электроснабжения в отношении:

- ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги на территории Курской области;

- АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») на территории Курской области.

2. Комитету по тарифам и ценам Курской области направить соответствующие предложения разработчику инвестиционных программ.

В обсуждении приняли участие: Белашов О.А., Быканов Д.А., Вишняков А.Н., Водопьянов Д.С., Лазарев А.И., Малахов О.И., Марков И.В., Терновцев А.В., Цыбин  Н.А., Шевченко Н.С.

Голосовали: «за» - единогласно.