УТВЕРЖДЕН

решением Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от ___________ № _____)

П А С П О Р Т

государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

в Курской области и безопасности дорожного движения»

- Основные положения

| Куратор государственной программы (комплексной программы) Курской области | Смирнов Алексей Борисович – Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) Курской области | Солдатенков Сергей Владимирович - Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области |
| Период реализации | Этап I: 2014 – 2023 г. Этап II: 2024 – 2030 г. |
| Цели государственной программы (комплексной программы) Курской области | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
|  | Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
|  | Повышение безопасности дорожного движения |

| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» Направление (подпрограмма) 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» Направление (подпрограмма) 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета за весь период реализации | Всего: 182 231 527,514 тыс. рублей, в том числе: I этап - 76 335 897,062 тыс. рублей, II этап - 105 895 630,452 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 12 335 991,917 тыс. рублей, 2025 год - 12 584 072,448 тыс. рублей, 2026 год - 12 160 343,028 тыс. рублей, 2027 год - 16 205 300,000 тыс. рублей, 2028 год - 16 853 512,000 тыс. рублей, 2029 год - 17 527 652,480 тыс. рублей, 2030 год - 18 228 758,579 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»/ улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» Сохранение населения, здоровье и благополучие людей / Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»/ повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

2. Показатели государственной программы Курской области

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП РФ | возрастание | % | 46,02 | 2022 | 47 | 47,34 | 47,93 | 48,53 | 49,13 | 49,73 | 50,32 |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза, Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | https://kursk.ru/ |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | возрастание | % | 51,32 | 2022 | 52,40 | 53,15 | 53,15 | 54,52 | 55,89 | 57,26 | 58,63 | 60,0 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | возрастание | % | 42,5 | 2022 | 43,4 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |
|  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, <*> всего |  | Возрастание | км | 17507,544 | 2022 | 17523,844 | 17543,844 | 17555,505 | 17569,944 | 17584,383 | 17598,822 | 17613,261 |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |
| 2. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ВДЛ | возрастание | % | 75,0 | 2022 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Единый план по достижению националь-ных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержден-ный распоряже-нием Прави-тельства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | - |
| Цель «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | ГП | возрастание | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |
| Цель «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ГП | убывание | ед. | 124 | 2022 | 131 | 116 | 106 | 94 | 83 | 73 | 62 | Федераль-ный проект «Безопасность дорожного движения» | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |

3. Структура государственной программы Курской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. | Увеличится доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного |  |
| 1.1.2 | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. | Увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного |  |
| 1.2. | Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.2.1 | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения | Увеличится количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного |  |
| 1.3 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.3.1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |
| 1.3.2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | Увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения соответствующих нормативным требованиям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |
| 1.3.3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Увеличена доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Все показатели государственной программы |  |
| 1.4. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.4.1 | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Нарастающий итог, Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на | Все показатели государственной программы |  |
| 2. | Направление 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта; | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 2.1.2 | Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров. | Сохранение рейсов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования с соблюдением расписания | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 2.1.3 | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения. | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 2.1.4 | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом | Увеличение количества выполненных авиарейсов; Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта "Курск" увеличится; | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 2.1.5 | Модернизация наземного городского электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Курск» Курской области | Проведена реконструкция существующего трамвайного пути - 42,6 км одиночного пути (по 2 магистральным маршрутам); Проведена модернизация 1 трамвайного депо; Проведена реконструкция тяговых подстанций - 8 ед.; Осуществлена закупка новых 22 ед. односекционных трамваев. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 2.2. | Региональный проект «Развитие общественного транспорта» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования | Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 2.2.2 | Выполнение работ по закупке автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них | Увеличение рейсов наземного электрического транспорта общего пользования с соблюдением расписания | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |
| 3. | Направление 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» |  |  |  |
| 3.1. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 3.1.1 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.1.2 | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. | Число детей, погибших в ДТП, сократится. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 3.2.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | Число погибших в ДТП сократится. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.2 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. | Число детей, погибших в ДТП, сократится. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.3. | Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) снизится. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.4 | Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) снизится. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек снизится. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений» (Солдатенков Сергей Владимирович - Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 – 2030 |  |  |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Обеспечение реализации государственной политики в области дорожного хозяйства на территории Курской области | Все показатели государственной программы |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Выполнение функций подведомственным казенным учреждением «Курскавтодор» и подведомственным казенным учреждением «Центр транспортных услуг». Обеспечение достижения показателей государственной программы | Все показатели государственной программы |  |

4.  Финансовое обеспечение государственной программы Курской области

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 12 335 991,917 | 12 584 072,448 | 12 160 343,028 | 16 205 300,000 | 16 853 512,000 | 17 527 652,480 | 18 228 758,579 | 105 895 630,452 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 12 335 991,917 | 12 584 072,448 | 12 160 343,028 | 16 205 300,000 | 16 853 512,000 | 17 527 652,480 | 18 228 758,579 | 105 895 630,452 |
| федеральный бюджет | 38 780,200 | 34 136,700 | 111 656,100 | 148 796,838 | 154 748,712 | 160 938,660 | 167 376,207 | 816 433,418 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 297 211,717 | 12 549 935,748 | 12 048 686,928 | 16 056 503,162 | 16 698 751,288 | 17 366 661,340 | 18 061 323,793 | 105 079 073,975 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 462 872,338 | 1 944 778,300 | 1 707 984,010 | 2 030 452,512 | 2 111 670,613 | 2 196 137,438 | 2 283 982,935 | 13 737 878,146 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональным проектам | 12 057 088,711 | 12 319 969,242 | 11 896 239,822 | 15 853 346,797 | 16 487 480,668 | 17 146 979,895 | 17 832 859,091 | 103 593 964,226 |
| Всего по комплексам процессных мероприятий | 278 903,206 | 264 103,206 | 264 103,206 | 351 953,203 | 366 031,332 | 380 672,585 | 395 899,488 | 2 301 666,226 |
| Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (всего), в том числе: | 4 955 522,364 | 4 257 837,581 | 4 491 614,376 | 5 985 682,993 | 6 225 110,312 | 6 474 114,725 | 6 733 079,314 | 39 122 961,665 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 4 955 522,364 | 4 257 837,581 | 4 491 614,376 | 5 985 682,993 | 6 225 110,312 | 6 474 114,725 | 6 733 079,314 | 39 122 961,665 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 955 522,364 | 4 257 837,581 | 4 491 614,376 | 5 985 682,993 | 6 225 110,312 | 6 474 114,725 | 6 733 079,314 | 39 122 961,665 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»(всего), в том числе: | 440 662,746 | 1 105 279,096 | 868 484,806 | 1 157 373,340 | 1 203 668,274 | 1 251 815,005 | 1 301 887,605 | 7 329 170,871 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 440 662,746 | 1 105 279,096 | 868 484,806 | 1 157 373,340 | 1 203 668,274 | 1 251 815,005 | 1 301 887,605 | 7 329 170,871 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 440 662,746 | 1 105 279,096 | 868 484,806 | 1 157 373,340 | 1 203 668,274 | 1 251 815,005 | 1 301 887,605 | 7 329 170,871 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 440 662,746 | 1 105 279,096 | 868 484,806 | 1 157 373,340 | 1 203 668,274 | 1 251 815,005 | 1 301 887,605 | 7 329 170,871 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области» (всего), в том числе: | 4 657 293,156 | 5 448 854,603 | 4 944 946,883 | 6 589 809,805 | 6 853 402,198 | 7 127 538,286 | 7 412 639,817 | 43 034 484,748 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 4 657 293,156 | 5 448 854,603 | 4 944 946,883 | 6 589 809,805 | 6 853 402,198 | 7 127 538,286 | 7 412 639,817 | 43 034 484,748 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 657 293,156 | 5 448 854,603 | 4 944 946,883 | 6 589 809,805 | 6 853 402,198 | 7 127 538,286 | 7 412 639,817 | 43 034 484,748 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе: | 1 658 489,048 | 1 470 985,384 | 1 450 723,632 | 1 933 285,239 | 2 010 616,648 | 2 091 041,314 | 2 174 682,967 | 12 789 824,232 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 1 658 489,048 | 1 470 985,384 | 1 450 723,632 | 1 933 285,239 | 2 010 616,648 | 2 091 041,314 | 2 174 682,967 | 12 789 824,232 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 658 489,048 | 1 470 985,384 | 1 450 723,632 | 1 933 285,239 | 2 010 616,648 | 2 091 041,314 | 2 174 682,967 | 12 789 824,232 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 022 209,592 | 839 499,204 | 839 499,204 | 873 079,172 | 908 002,339 | 944 322,433 | 982 095,330 | 6 408 707,274 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе: | 120 271,803 | 36 112,578 | 139 570,125 | 185 996,048 | 193 435,890 | 201 173,326 | 209 220,259 | 1 085 780,028 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 120 271,803 | 36 112,578 | 139 570,125 | 185 996,048 | 193 435,890 | 201 173,326 | 209 220,259 | 1 085 780,028 |
| федеральный бюджет | 38 780,200 | 34 136,700 | 111 656,100 | 148 796,838 | 154 748,712 | 160 938,660 | 167 376,207 | 816 433,418 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 81 491,603 | 1 975,878 | 27 914,025 | 37 199,210 | 38 687,178 | 40 234,665 | 41 844,052 | 269 346,610 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | 184 277,999 | 900,000 | 900,000 | 1 199,372 | 1 247,346 | 1 297,240 | 1 349,130 | 191 171,087 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 184 277,999 | 900,000 | 900,000 | 1 199,372 | 1 247,346 | 1 297,240 | 1 349,130 | 191 171,087 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 184 277,999 | 900,000 | 900,000 | 1 199,372 | 1 247,346 | 1 297,240 | 1 349,130 | 191 171,087 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Развитие общественного транспорта» (всего), в том числе: | 40 571,595 | - | - | - | - | - | - | 40 571,595 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 40 571,595 | - | - | - | - | - | - | 40 571,595 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 40 571,595 | - | - | - | - | - | - | 40 571,595 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе: | 263 903,206 | 264 103,206 | 264 103,206 | 351 953,203 | 366 031,332 | 380 672,585 | 395 899,488 | 2 286 666,226 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 263 903,206 | 264 103,206 | 264 103,206 | 351 953,203 | 366 031,332 | 380 672,585 | 395 899,488 | 2 286 666,226 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 263 903,206 | 264 103,206 | 264 103,206 | 351 953,203 | 366 031,332 | 380 672,585 | 395 899,488 | 2 286 666,226 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» (всего), в том числе: | 15 000,000 | - | - | - | - | - | - | 15 000,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 15 000,000 | - | - | - | - | - | - | 15 000,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 15 000,000 | - | - | - | - | - | - | 15 000,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |