## УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от __________ № _______)

ПАСПОРТ

государственной программы (комплексной программы) Курской области

«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Курской области Дедов А.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Мулёвин А.В. |

| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014-2023 Этап II: 2024-2030 |
| --- | --- |
| Цели государственной программы | Цель 1. Проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области; Цель 2. Инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: 1 374 244,789 тыс. рублей, в том числе: I этап -515 420,786 тыс. рублей; II этап - 858 824,003 тыс. рублей: в том числе: 2024 год – 16 374,253 тыс. рублей; 2025 год – 0,000 тыс. рублей; 2026 год – 11 149,750 тыс. рублей; 2027 год – 195 800,000 тыс. рублей; 2028 год – 203 600,000 тыс. рублей; 2029 год – 211 700,000 тыс. рублей; 2030 год – 220 200,000 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство/обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности/Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Цель государственной программы «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области | ГП | возрастание | % | 64 | 2023 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | - | - |  |
| 2. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива | ГП | возрастание | млн. куб.м | 18,377 | 2022 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р «Об утверждении энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | - | - |  |
| 2. Цель государственной программы «Инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | ГП | убывание | % | 9,9 | 2023 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,75 | 9,75 | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | - | - | - |
| 2. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов (электрической энергии) в общем числе многоквартирных домов | ГП | возрастание | % | 98,2 | 2022 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | - | - | - |

3. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект (РП ФП) «Чистая энергетика» (А.В. Дедов) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области) | Срок реализации (2024-2030) |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие рынка газомоторного топлива в Курской области | Выполнены работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива; Завершены работы по строительству объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области) | - |  |
| 2.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности секторов экономики Курской области | Проведен мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов, а также осуществлены энергосберегающие мероприятия в государственном секторе, на промышленном производстве, в транспортном комплексе. Произведена модернизация оборудования и внедрены инновационные технологии в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности, выполнены мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области; |
| 2.2. | Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | Внедрено энергоэффективное оборудование и материалы в жилищном фонде | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов (электрической энергии) в общем числе многоквартирных домов |
| 2.3. | Задача 3. Развитие электроэнергетики Курской области | Проведена модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, повышена доступность энергетической инфраструктуры | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 1 662 701,253 | 1 500 000,000 | 1 381 149,750 | 645 800,000 | 643 600,000 | 651 700,000 | 660 200,000 | 7 145 151,003 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 16 374,253 | 0,000 | 11 149,750 | 195 800,000 | 203 600,000 | 211 700,000 | 220 200,000 | 858 824,003 |
| федеральный бюджет | 14 245,600 | 0,000 | 8 919,800 | 170 347,000 | 177 134,000 | 184 181,000 | 191 577,000 | 746 404,400 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 2 128,653 | 0,000 | 2 229,950 | 25 453,000 | 26 466,000 | 27 519,000 | 28 623,000 | 112 419,603 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 140 000,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 1 626 327,000 | 1 480 000,000 | 1 350 000,000 | 430 000,000 | 420 000,000 | 420 000,000 | 420 000,000 | 6 146 327,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект «Чистая энергетика» (всего), в том числе: | 16 374,253 | 0,000 | 11 149,750 | 195 800,000 | 203 600,000 | 211 700,000 | 220 200,000 | 858 824,003 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 16 374,253 | 0,000 | 11 149,750 | 195 800,000 | 203 600,000 | 211 700,000 | 220 200,000 | 858 824,003 |
| федеральный бюджет | 14 245,600 | 0,000 | 8 919,800 | 170 347,000 | 177 134,000 | 184 181,000 | 191 577,000 | 746 404,400 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 2 128,653 | 0,000 | 2 229,950 | 25 453,000 | 26 466,000 | 27 519,000 | 28 623,000 | 112 419,603 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» (всего), в том числе: | 1 646 327,000 | 1 500 000,000 | 1 370 000,000 | 450 000,000 | 440 000,000 | 440 000,000 | 440 000,000 | 6 286 327,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 140 000,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 1 626 327,000 | 1 480 000,000 | 1 350 000,000 | 430 000,000 | 420 000,000 | 420 000,000 | 420 000,000 | 6 146 327,000 |