| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 5. «Инфраструктура и пространственное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 5. Эффективное пространственное развитие Курской области, включая развитие Курской агломерации, создание современного транспортного каркаса, поддержка геостратегических территорий, малых и средних населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Транспортная связанность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Увеличение транспортной связанности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие федеральных автомобильных дорог на территории Курской области, снятие инфраструктурных ограничений вдоль ключевых зон роста Курской области, обеспечение качества транспортной инфраструктуры | - | 2021-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Через территорию Курской области проходит более 498,9 км федеральных дорог (данные с сайта Минтранса России). В 2025 году в Курской области дорожники завершили основной объем работ по восстановлению участка км 35+255 – км 37+385 федеральной трассы А-142 Тросна-Калиновка в Железногорском районе, поврежденный в результате обрушения железнодорожного путепровода. Участок дороги был очищен, верхний слой дорожного покрытия отфрезерован, уложено новое покрытие из асфальтобетона, нанесена горизонтальная разметка. В 2025 году на участках общей протяженностью 116 км реализован комплекс мероприятий по обновлению покрытия автодорог М-2 «Крым», Р-298, Р-119 и М-2 «Крым», соединительная дорога «Белгород – М-4 «Дон» в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях. Здесь выполнены работы по устройству слоев износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Эта технология позволяет, с одной стороны, устранить дефекты, выровнять проезжую часть и восстановить шероховатость покрытия для лучшего сцепления колес с проезжей частью. С другой – обеспечивает защиту покрытия от последующих разрушений, позволяя продлить срок службы дорожной одежды | Расширение федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — государственная граница с Украиной). Расширение федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — государственная граница с Украиной). Расширение и приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Р-298 (автомобильная дорога федерального значения Курск — Воронеж — Р 22 «Каспий») |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.2. | Модернизация ключевых международных пунктов пропуска в Курской области в Рыльском и Суджанском районах Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы. В связи с проведением СВО не проводится | Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих государственную границу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального значения, включая строительство новых объектов транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в дорожном хозяйстве области освоено 11,7 млрд рублей, что позволило отремонтировать 257 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 110,7 км автодорог местного значения, построить (реконструировать) 4,87 км линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Касторное в Щигровском районе Курской области и 27,76 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 5,178 км, построены объекты общей протяженностью 1,784 км. Выполнен ремонт 4-х мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 89,7 пог.м в г. Фатеж, Щигровском, Конышевском и Черемисиновском районах. Начата реконструкция автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень, а также реконструкция автомобильной дороги «Куськино-Ястребовка»-Репец | Достижение к 2030 году значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствую-щих нормативных требованиям» в 73% | 56,0254 |  |  | 56,25 |  | + 0,2246 п.п. |  |
| 5.1.4. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог, включая искусственные сооружения, для обеспечения развития Курской агломерации в соответствии с Генеральным планом г. Курска | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году продолжено выполнение переустройства сетей с целью дальнейшего строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания Победы, протяженностью 3,808 км. В г. Курске получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство автомобильной дороги к детскому саду, расположенному по ул. Генерала Тупикова в городе Курске» (от 26.08.2025 № 46-1-1-3-050205-2025) | Обеспечение Курской агломерации необходимой дорожной инфраструктурой |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.5. | Снятие инфраструктурных ограничений в области авиационного транспорта | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы. В условиях проведения специальной военной операции, несмотря на отсутствие полетов гражданской авиации, не приостановлена деятельность международного аэропорта Курск имени М.И. Гуревича. На предприятии сохраняется численность работников и задействованы все службы | Расширена маршрутная сеть Курского международного аэропорта. Введено не менее 5 новых сезонных рейсов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.6. | Снятие инфраструктурных ограничений в области железнодорожного транспорта; выделение субсидий на полную компенсацию потерь в доходах перевозчиков, возникающих в результате установления тарифов на пригородные железнодорожные перевозки ниже экономически обоснованного уровня | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году субсидия выделена не в полном объеме в связи с отсутствием необходимого финансирования в бюджете Курской области. Удовлетворение потребностей в пригородных железнодорожных перевозках осуществляется двумя пригородными пассажирскими компаниями: АО «Центральная ППК» на полигоне Московской железной дороги (МЖД) и АО «ППК «Черноземье» на полигоне Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). В целом из бюджета Курской области компаниям направлено 212,7 млн рублей, в том числе: 207,0 млн рублей – на возмещение недополученных доходов от пригородных пассажирских железнодорожных перевозок; 2,2 млн рублей – на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан-получателям социальных услуг в поездах пригородного сообщения, которым в соответствии с законодательством Курской области предоставляются меры социальной поддержки; 3,5 млн рублей – на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по проезду студентам и школьникам в поездах пригородного сообщения, которым в соответствии с законодательством Курской области предоставляются меры социальной поддержки. На полигоне МЖД по территории Курской области из 51 пригородного поезда, предусмотренных договором, курсировало 36 пригородных поездов; для подвоза жителей области к поезду № 105/106 сообщением Курск-Москва-Курск по станции Орел с 01.02.2025 в заказ Курской области включено курсирование пригородных поездов сообщением Арбузово-Орел-Арбузово, в которых проезд пассажиров бесплатный. На полигоне МЖД по Курской области в пригородном железнодорожном сообщении перевезено 429,1 тыс. пассажиров, в том числе обеспечивалась перевозка льготных категорий граждан (получателей социальных услуг, студентов и школьников). В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» выполнен ремонт 4 вокзалов на станциях Кшень, Мармыжи, Охочевка и Черемисиново. В полном объеме выполнены ремонтно-реставрационные работы интерьеров зала «Воинской славы», смежной галереи южного крыла здания вокзала, а также входные группы здания вокзала. На полигоне ЮВЖД по территории Курской области, обслуживаемой АО «ППК «Черноземье», в 2025 году курсировало 40 пригородных поездов | Увеличение числа существующих скоростных маршрутов не менее чем на 20%. Увеличение числа пригородных железнодорожных рейсов не менее чем на 20%. Обеспечение безубыточности деятельности перевозчиков |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.7. | Создание центра управления процессами в дорожной отрасли региона |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Проработана концепция системы управления процессами в дорожной отрасли. Проект объединен с проектом «Информационная система «Общественный мониторинг дорог» | Повышение безопасности на дорогах и создание комфортных условий для участников движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Применение контрактов жизненного цикла дорог на период их расчетного срока службы |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы. В 2025 году показатель, учитывающий заключение контрактов жизненного цикла, в рамках НП «БКД» не предусмотрен | Улучшение качества дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Наделение ОКУ «Комитет автодорог Курской области» функциями по координации дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значений | Норматив-ный акт Курской области | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с Уставом ОКУ «Курскавтодор» наделено полномочиями в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и искусственных сооружений на них | Внесены изменения в нормативные акты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Проработка вопросов по проекту «Дороги за налоги» |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Дорожная деятельность осуществляется в рамках дорожного фонда Курской области, формируемого за счет средств областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, транспортного налога, а также налога на имущество | Разработан проект «Дороги за налоги» |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.11. | Использование современных технологий строительства, ремонта и содержания дорог | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области применяются практики из реестра новых и наилучших технологий. Технология «Суперпейв» это метод проектирования асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая широко применяется при производстве дорожных работ на объектах Курской области, в том числе выполняемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря данной технологии становится возможным получить покрытие, устойчивое к образованию колеи и низкотемпературной сетки трещин. Такой результат достигается за счет специальных способов проектирования состава асфальтобетона и методов испытаний исходных компонентов. На участках ремонта с изношенным основанием применяется технология холодного ресайклинга с применением местных материалов | Достижение к 2030 году значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствую-щих нормативным требованиям» в 73% Доля объектов, на которых предусматри-вается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % |  | 56,0254 46,87 |  | 56,25 49,88 |  | + 0,2246 п.п. + 3,01 п.п. |  |
| 5.1.12. | Создание центра организации дорожного движения |  | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. На сегодняшний день по результатам выполненных работ в рамках мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Центр запущен в эксплуатацию. |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.1.13. | Применение средств пассивной безопасности при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 2025 году проводились мероприятия по устройству и замене 1306 п.м. барьерного ограждения, установлено 2442 шт дорожных знаков, 4 светофора, 1024 п.м пешеходных ограждений, 2875 п.м тротуаров | Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.1.14. | Оптимизация и модернизация сети общественного транспорта, парковок | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске в 2025 году перевозка пассажиров была организована по 51 маршруту (в том числе по 1 трамвайному, 5 троллейбусным, 1 электробусному, 44 автобусным). С 01.01.2024 года осуществлен полный переход на обслуживание 100% муниципальных маршрутов города Курска по регулируемому тарифу. Доля обновленного подвижного состава на муниципальных маршрутах города Курска составила 87%, который оснащен современным оборудованием (системами информирования пассажиров, оплаты проезда, видеонаблюдения, мониторинга пассажиропотока и др.), с доступной средой для маломобильных групп граждан | Удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. Обновление парка общественного транспорта |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.16. | Создание межведомственной рабочей группы оперативного реагирования на дорожные происшествия с тяжелыми последствиями |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Создана рабочая группа |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.17. | Создание региональных центров мониторинга стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, транспортных издержек и фонда оплаты труда |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Актуализация единичных расценок и сметных цен на строительные ресурсы |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.18. | Развитие транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи сельских территорий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», Схема террито-риального планирова-ния Курской области, государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, Министерство архитектуры и градостроительства Курской области, Министерство цифрового развития Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Схемой территориального планирования Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 02.02.2024 г. №68-па, предусмотрено создание Курской агломерации в целях развития современной урбанистической среды, продвижения современного образа жизни и решения первоочередных градостроительных задач. В первую очередь планируется комплексное развитие транспортной инфраструктуры Курской агломерации и реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2025 году в рамках предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выполнены работы по строительству и реконструкции 26,736 км автомобильных дорог местного значения в районах Курской области. Кроме того, в рамках ГП «КРСТ» осуществлено строительство 1,025 км автомобильных дорог. В 2021 году компания ПАО «Ростелеком» приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенст-ва», который включает в себя организацию сетей мобильной связи посредством строительства базовых станций подвижной радиотеле-фонной связи стандартов 2g/4g, при помощи которых предоставляется не только высокоскоростной доступ к сети «Интернет», но и услуги голосовой связи. Всего с 2021 года базовые станции появились уже в 240 населенных пунктах региона. В 2025 году построены 68 базовых станций. Данный проект позволяет расширять покрытие услуг связи в населенных пунктах, расположенных в сельской местности | Обеспечение транспортной доступности малых населенных пунктов, включая общественный транспорт. Обеспечение бесперебойной и качественной связи (мобильная связь, Интернет, телевидение, радио) |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «Курская городская агломерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.2. Формирование развитой Курской городской агломерации в целях обеспечения устойчивого развития территории, обеспечивающей трудовыми ресурсами ядро агломерации – город Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Эффективное управление пространственным развитием Курской агломерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | формирование перспективного транспортного, экологического и расселенческого каркаса Курской агломерации | Схема террито-риального планирования Курской области, муниципаль-ные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Расширение границ Курской агломерации зафиксировано в Схеме территориального планирования Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 02.02.2024 №68-па | Разработаны и утверждены концепция развития агломерации, комплексная инвестиционная программа агломерации. Актуализированы муниципальные программы |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.2. | выделение ядер первого и второго порядка, выделение зон опережающего развития внутри агломерации |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в ядре Курской городской агломерации – г. Курске выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, входящих в перечень дорог Курской городской агломерации, протяженностью 17,556 км | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.3. | выявление существующей и потенциальной специализации отдельных территорий Курской агломерации |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Мероприятия по созданию Курской городской агломерации отражены в Схеме территориального планирования Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 02.02.2024 №68-па. Общая протяженность дорожной сети Курской городской агломерации составляет 1 611,649 км. Курская городская агломерация включает в себя город Курск, Курский район, г. Курчатов, Тимский, Медвенский, Золотухинский, Курчатовский, Фатежский, Октябрьский, Щигровский районы. Дорожная сеть Курской городской агломерации сформировалась путем включения в ее состав автодорог общего пользования местного, регионального или межмуници-пального и федерального значения, имеющих агломерационное значение, которое характеризуется интенсивными производственными, транспортными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.4. | внедрение механизмов распределения финансирования инфраструктурных проектов по развитию агломерации с учетом численности населения ядер агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.5. | обеспечение доступности социальной инфраструктуры в рамках Курской агломерации независимо от места жительства граждан в рамках агломерации | Схема террито-риального планирова-ния Курской области | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, Министерство архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечение доступности социальной инфраструктуры предусмотрено в региональных нормативах градостроительного проектирования (далее – РНГП), утвержденных постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 №442-па. Подготовлен проект внесения изменения в РНГП, в части дополнения расчетными показателями, предусматривающими места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для их зарядки, а также парковочных мест, и количества отделений почтовой связи. В 2025 году продолжено переустройство сетей с целью дальнейшего строительства транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы, протяженность 3,808 км. Повысится транспортная доступность микрорайона «Северный» в г. Курске | Улучшение качества жизни населения муниципальных образований, входящих в агломерацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.6. | развитие сети автомобильных дорог в составе агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году отремонтировано автомобильных дорог, входящих в перечень дорог Курской городской агломерации: - регионального или межмуниципального значения - 45,722 км; - местного значения в ядре агломерации г. Курске - 17,556 км | Достижение по итогам 2024 года доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии до 85% | 85,1 |  |  | 85,1 |  | - |  |
| 5.2.2. | Обеспечение повышения связанности территорий, входящих в состав Курской агломерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.2. | развитие скоростного железнодорожного сообщения (городской трамвай, электричка) между основными ядрами Курской агломерации, обновление подвижного состава |  | 2024 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. | Введено не менее 5 маршрутов скоростного общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | развитие выделенных полос для общественного транспорта между ядрами Курской агломерации после расширения соответствующих автомобильных дорог |  | 2024 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. | Не менее 90% магистральных автодорог оснащены выделенными полосами движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.3. Сбалансированное развитие муниципальных образований, сельских и городских поселений на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Поддержка приграничных территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | размещение объектов «двойного» применения (транспортных, энергетических и пр.) в приграничных муниципальных образованиях области |  | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Развитие хозяйственной и социальной инфраструктуры муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2. | Закрепление за приграничными муниципальными образованиями Курской области статуса геополитических зон (для проработки) | - | 2023 год | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, в которой приграничные муниципальные образования Курской области включены в перечень геополитических территорий Российской Федерации | Подготовлены предложения о возможности реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Активизация межрегионального и международного сотрудничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1. | Реализация транспортных коридоров Центрального (трасса М2), Восточного (Старый Оскол – Горшечное – Касторное – Елец), Запад – Восток (Сумы – Рыльск – Льгов – Курчатов – Курск – Воронеж) |  | 2024-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется В рамках реализации транспортных коридоров проводились работы по расширению проезжей части, ремонту водопропускных труб, установке барьерных ограждений, линий электроосвещения и других элементов инфраструктуры. Например, в 2024 году проводилось расширение участков трассы М-2 до четырёх полос в Курском, Медвенском и Горшеченском районах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. | содействие сотрудничеству организаций научно-образовательного комплекса Курской области с зарубежными организациями | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области обучаются более 3 тысяч иностранных студентов более чем из 70 стран мира. Существенный контингент иностран-ных студентов сосредоточен в ведущих системообразующих вузах региона, таких как КГУ, ЮЗГУ, КГМУ, Курский ГАУ. В рамках международных договоров о сотрудничестве развитие культурных связей реализуется посредством проведения совместной научно-исследовательской деятельности и научно-просветительских мероприятий – конференций, форумов, онлайн-семинаров, академических обменов. Так, например, в ноябре 2025 года представитель ЮЗГУ принял участие в работе Международной конференции по взаимодействию и интеграции промышленности и образования в городе Цзинань (Китай). Состоялась встреча представителей КГМУ с заместителем генерального секретаря Министерства высшего образования Малайзии Мегатом Сани Мегат Ахмадом Супианом, в рамках которой состоялось обсуждение реализации образовательных программ по специальности «Лечебное дело» в сетевом формате на базе Сити Университета Малайзии и КГМУ. С 10 по 13 апреля 2025 года КГУ провел серию мероприятий «Дни искусственного интеллекта» в городе Худжанд в Согдийской области и с 14-16 апреля в городе Душанбе совместно с МИРЭА и МИФИ. Курским ГАУ совместно с частным образовательным комплексом Алу Конэ (г. Бамако, Республика Мали) реализуется Международный проект «Русский язык для Мали» по продвижению русского языка среди школьников. Министерство образования и науки Курской области активно содействует развитию взаимовыгодного международного сотрудничества, а также принимает непосредственное участие в координации и реализации международных соглашений, заключенных образовательными организациями Курской области с зарубежными образовательными организациями и предприятиями. В 2025 году образовательные организации г. Курска сотрудничали со школами и учреждениями дополнительного образования города Рогачев Республики Беларусь, города Владикавказ Республики Северная Осетия. В рамках международного сотрудничества подписаны: международное соглашение о сотрудничестве между школами № 13 и № 23 города Курска и школой комплекса Алу Конэ, Кабала (Республика Мали); соглашение о сотрудничестве между гимназией № 63 города Курска и гимназией № 3 города Хасавюрт (Республика Дагестан). Между учебными заведениями города Курска и городами ближнего и дальнего зарубежья состоялись: круглый стол, телемост с участием образовательных организаций из Республик Беларуси, Северной Осетии-Алании и Чечни; миротворческая встреча «Дружба народов во имя мира и созидания» по итогам XXXIV Марша Мира с учебными заведениями Республики Беларусь, видеовстреча «Дружба народов во имя мира и созидания», видеоконференция «Беларусь и Россия: общая история, общая судьба», видеомост, посвященный Дню единения народов России и Беларуси, встреча в онлайн-формате посредством видеосвязи «Мы дружбой славянской сильны», телемост в рамках Третьего Форума Союзного государства «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Проведены телемосты: в преддверии празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией на площадке школы № 61 города Курска с участием школы № 1 посёлка Мангуш Донецкой Народной республики; на базе школ № 37 и № 58 города Курска и школы №2 поселка Мангуш Донецкой Народной республики; на базе детского сада № 23 города Курска и яслей-сада № 125 города Луганска Луганской Народной республики; «Герои огненной дуги» на базе школы № 1 города Курска и представителей города Симферополя Республики Крым и города Казань Республики Татарстан; «Наша Победа» на базе гимназии № 63 «Академия успеха» с учащимися творческой студии «Знайка» в Греции; в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией на базе детского сада № 81 города Курска с участием детского сада № 77 «Крымчаночка» города Симферополя Республики Крым | Активизация международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Обеспечение стратегического развития муниципальных образований: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1. | актуализация перспективных точек роста и специализации для каждого района |  | 2022 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Внесение изменений в муниципальные программы Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.2. | внедрение программы обучения глав муниципальных районов, глав поселений, в том числе современным подходам к развитию городской среды, проектному управлению |  | 2022-2023 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году реализовано 6 программ повышения квалификации муниципальных служащих, по которым обучено порядка 242 муниципальных служащих | Повышение эффективности муниципального управления. Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.3. | выделение проектных офисов или стратегических советов в структуре администраций муниципальных образований |  | 2022 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С 2020 года в Администрации города Курска действует Совет по стратегическому развитию города Курска. Проводятся заседания Совета, в ходе которого рассматривались вопросы о реализации национальных проектов на территории города Курска | Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Развитие сельских территорий Курской области: | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Развитие сельских территорий региона осуществляется в рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», муниципальных программ | Сохранение к 2030 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 32,1% |  | 32,1 |  | 31,0 |  | - 1,1 |  |
| 5.3.4.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках программы жилищные условия улучшили 8 семей, приобретено (введено в эксплуатацию) 0,8 тыс. кв. метров жилья. В Железногорском районе в п. Долгая Щека осуществляется реализация крупного проекта: инвестором ведется строительство жилых домов | Количество квадратных метров построенного (приобретен-ного) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты |  | 764,0 |  | 822,0 |  | + 58,0 |  |
| 5.3.4.2. | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2024-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Ввод жилья, предоставлен-ного гражданам по договорам найма жилого помещения, - 1200 кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3. | обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2023-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В населенных пунктах области проводились мероприятия по благоустройству сельских территорий. В рамках программы реализовано 7 проектов по благоустройству сельских территорий, 2 автодороги общей протяженностью более 1 км, ведущие к предприятиям агропромышленного комплекса в Пристенском районе. В Железногорском районе в п. Долгая Щека осуществляется реализация крупного проекта: инвестором ведется строительство жилых домов, а за счет бюджетных средств осуществляется благоустройство - строительство улично-дорожные сети протяженностью 8,3 км. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 46,95% | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 47,8% Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц |  | 41,3 1 |  | 46,95 1 |  | + 5,65 п.п. - |  |
| 5.3.4.4. | содействие занятости сельского населения | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году привлечено 185 обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйст-венным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (плановое значение – 185 человек) | Повышение уровня занятости сельского населения. Снижение уровня безработицы. Рост мобильности трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.5. | благоустройство сельских территорий, формирование современного облика сельских территорий | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В населенных пунктах области проводились мероприятия по благоустройству сельских территорий. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 46,95%. Реализовано 7 проектов по благоустройству сельских территорий | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2030 году составила 41,3%. Реализовано 168 проектов по благоустройству сельских территорий (ед.) |  | 41,3 4 |  | 46,95 7 |  | + 5,65 п.п. + 3 |  |
| 5.3.4.6. | развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности | Государст-венная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации мероприятий государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий» введены в эксплуатацию 2 автомобильные дороги общей протяженностью более 1 км, ведущие к предприятиям агропромышленного комплекса в Пристенском районе. В Железногорском районе в п. Долгая Щека осуществляется реализация крупного проекта: инвестором ведется строительство жилых домов, за счет бюджетных средств осуществляется благоустройство - строительство улично-дорожные сети протяженностью 8,3 км. В 2025 году выполнены работы по строительству и реконструкции 26,736 км автомобильных дорог местного значения в районах Курской области | Рост удовлетворенности населения дорожной инфраструктурой. Рост количества автомобильных дорог в нормативном состоянии |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.7. | развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация мероприятия в рамках указанной программы завершена в 2021 году | Введено в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях (км). Введено в действие локальных водопроводов на сельских территориях (км) |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.8. | активное использование механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и в сфере ЖКХ | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 17 концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Солдатский сельсовет Фатежского района, г.Обоянь, Большесолдатский район, Горшеченский район, Фатежский район Верхнелюбажский сельсовет, Советский район Краснодолинский сельсовет, Фатежский район Миленинский сельсовет, Советский район Михайлоанненковский сельсовет, Конышевский район, Золотухинский район Донской сельсовет, Горшеченский район Сосновский сельсовет, Советский район Нижнеграйворонский сельсовет, Фатежский район Большеанненковский сельсовет, Фатежский район Глебовский сельсовет, Советский район Ленинский сельсовет, Поныровский район Возовский сельсовет, Поныровский район Горяйновский сельсовет. По объектам теплоснабжения заключено 3 концессионных соглашения: г. Обоянь, Поныровский район п. Поныри и Фатежский район. В отношении объектов водоснабжения и водоотведения - 4 концессионных проекта Мантуровский район, Тимский район, Курчатовский район п. К. Либкнехта и Железногорский район. 1 концессионное соглашение в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО): г. Обоянь. Между Администрацией Курской области, Администрацией города Курска, МУП «Гортеплосеть» и ПАО «Квадра Генерирующая компания» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в Центральном и Железнодорожных округах города Курска, от 14.09.2020. В 2025 году филиалом АО «РИР Энерго» проведена реконструкция 2 линейных объектов, 12 тепловых пунктов и 3 пунктов учета. Протяженность замененных сетей составила 980 м в однотрубном исчислении. | Рост количества проектов с использованием механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и сфере ЖКХ |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.9. | совершенствование социальной инфраструктуры малых населенных пунктов, проведение ежегодных выездных диспансеризаций населения, поддержка ярмарок | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Ярмарки «выходного дня» организованы в крупных населенных пунктах. Выездная торговля осуществляется в труднодоступных населенных пунктах. Муниципальными образованиями Курской области проводится работа по проведению выездных диспансеризаций для населения. Выездная торговля осуществляется в труднодоступных населенных пунктах | Улучшение качества жизни жителей малых населенных пунктов. Ежегодное проведение выездных диспансеризаций населения. Проведение ярмарок |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.10. | совершенствование сбора твердых коммунальных отходов в малых населенных пунктах по схемам такого сбора |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году закуплены 786 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 11,8 млн. рублей. В 2022 году закуплены 2863 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 53 муниципальных образований Курской области на сумму около 52 млн. рублей | Сокращение числа поселений, не обеспеченных надлежащими системами утилизации коммунальных бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.11. | обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, Интернет, телевидение, радио) на территориях муниципальных образований, граничащих с Украиной | - | 2021-2024 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В связи с тем, что в настоящее время на территории Курской области сложилась нестабильная оперативная обстановка, боевые действия проходят в непосредственной близости от границ региона, введены режимы чрезвычайной ситуации федерального уровня и контртеррористической операции, а также учитывая, что установленный срок реализации данного мероприятия истек в 2024 году, планируется исключить данный пункт из плана | 90% населенных пунктов области обеспечены бесперебойными сигналами связи |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.5. | Сохранение исторического облика городов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1. | разработка узнаваемых муниципальных туристических брендов, а также продуктовых и корпоративных брендов с привязкой к конкретным муниципальным образованиям | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году начата реализация проектов-победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – 5 проектов от Курской области (г.Железногорск, г.Курчатов, г.Льгов, м.Свобода и пос.Медвенка). На реализацию проектов запланировано 422,2 млн. рублей (федеральный бюджет – 386,7 млн рублей, областной бюджет – 7,9 млн рублей, муниципальные бюджеты – 27,6 млн рублей). В 2025 году введен в эксплуатацию 1 объект – благоустройство набережной 6 микрорайона г. Курчатова. По 4-м объектам Минстроем РФ перенесен срок сдачи на октябрь 2026 года: 1. г. Железногорск - проект «Аллея поколений. Благоустройство улицы Ленина в 13-м микрорайоне. 2. г. Льгов – проект «Старая дорога. Благоустройство рекреационной зоны от пешеходного моста через реку Сейм до Башни Шамиля. 3. «Поселок Медвенка» Медвенского района Курской области – проект «Возрождение исторически значимого парка «Советский сад» в поселке городского типа Медвенка, Курской области». 4. «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области – проект «Ревитализация рекреационно-выставочного пространства «Коренская ярмарка» в центральной части местечка Свобода» | Рост количества новых муниципальных туристических, продуктовых и корпоративных брендов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.5.2. | реставрация объектов культурного наследия | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечена сохранность и использование объектов культурного наследия. В 2025 году продолжается реконструкция здания мужской классической гимназии (ул. Луначарского, д.8) с целью размещения в нем Экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации - 2,6% |  |  |  | 2,6 |  | - |  |
| 5.3.5.3. | поддержка малых исторических городов Курской области, восстановление культурного наследия, популяризация объектов показа, организация экскурсий | Региональный проект «Формиро-вание комфортной городской среды», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовывались мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории 5 муниципальных образований области (срок реализации 2025-2026 гг.): г. Железногорск (проект «Аллея поколений. Благоустройство улицы Ленина в 13-м микрорайоне»), г. Курчатов (проект «Набережная 6 микрорайона г. Курчатова»), г. Льгов (проект «Старая дорога. Благоустройство рекреационной зоны от пешеходного моста через реку Сейм до Башни Шамиля», поселок Медвенка Медвенского района (проект «Возрождение исторически значимого парка «Советский сад» в поселке городского типа Медвенка Курской области»), Свободинский сельсовет Золотухинского района (проект «Ревитализация рекреационно-выставочного пространства «Коренская ярмарка» в центральной части местечка Свобода»). Бюджетные средства освоены в полном объеме в сумме 422,17 млн рублей. Получили статус исторического поселения 2 муниципальных образования Курской области (местечко Свобода Золотухинского района и п. Медвенка). В оперативном управлении музеев Курской области находится 31 объект культурного наследия (федерального, регионального значений, выявленные), в большей части из которых располагаются сами музеи, где и осуществляют свою уставную деятельность (публикация музейных предметов и музейных коллекций, результатов просветительской и научно-исследовательской деятельности, обеспечивают экскурсионное, туристическое, лекционное, консультационное обслуживание посетителей музея, так и за его пределами и др.) | Рост туристического потока в малые города на 20%. Сохранение численности населения малых городов. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.3.6. | Оптимизация, развитие и совершенствование системы организации муниципальных образований Курской области | Нормативные акты Курской области | 2023-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Принят Закон Курской области от 22.02.2024 № 10-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О порядке рассмотрения вопросов преобразования муниципальных образований в Курской области и изменения границ муниципального образования». Разработан законопроект «Об отдельных вопросах территориальной организации местного самоуправления в Курской области». В соответствии с федеральным законодательством разработан поэтапный переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в регионе. Переходный период продлится до 20.09.2030 года. Вместо 347 нынешних муниципалитетов, будут образованы 33 округа – 5 городских и 28 муниципальных | Повышение эффективности муниципального управления. Оптимизация местных бюджетов |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «1000-летие города Курска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.4. Развитие административного центра Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие культурно-исторического туризма, привлечение в город Курск туристов | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области действует 37 музеев (3 областных музея с филиалами в количестве 33 ед. и 1 муниципальный музей). Среди них краеведческие, художественные, тематические музеи. Осуществлен ремонт 6 стел, памятника «Неизвестному солдату», бюста Героя Советского Союза К. М. Блинова на «Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», памятника Героя Советского Союза К. М. Блинова, Героя Советского Союза Е.И. Зеленко, восстановлены имена на мемориальных табличках на «Братской могиле партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 19 ноября 1919 года», покраска памятника «Спутник». Обеспечивалось содержание памятников города Курска, в том числе объектов культурного наследия. В целях развития культурно-исторического туризма в 2025 году проведены экскурсии в рамках проекта «Лики старых улиц» (по старинным улицам города Курска), экскурсии «Знаменитые куряне в городской скульптуре», «Женские судьбы в истории Курска: знаменитые курянки», пешеходные тематические и обзорные экскурсии по городу Курску, в том числе «От Херсонских ворот до Херсонских шпилей», «Храмы Курска: утраченные и сохранившееся», «У Московских ворот», троллейбусные экскурсии «Курск – Город воинской славы», экскурсия на электробусе «15 верст истории», «Курск за Куром», экскурсии на курские предприятия в рамках проекта «ПРОМтурКурск», различные краеведческие квесты. Разработаны экскурсии «Сияет звезда Рождества», «Красная площадь. Ретроспектива», «Полугора. Ретроспектива» и др., интерактивные экскурсии и тематические программы в выставочном центре «Курск – город воинской славы». Реализован федеральный проект ВЭБ.РФ «#ПрошагайКурск». За 2025 год проведено 211 экскурсий, в которых приняли участие 5809 человек, что на 25% больше, чем в 2024 году (4647 человек). | Формирование позитивного имиджа города Курска, его туристической привлекательности. Рост количества туристских прибытий в город Курск к 2030 году – не менее чем на 15% |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.2. | Реконструкция исторического центра (восстановление Курского детинца) | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» в Курской области планируется размещение объектов в границах исторического центра города Курска. На строительство объекта «Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В», предусмотрено 1 548,4 млн. рублей. 13.12.2022 заключен госконтракт с ООО СЗ СМУ «Строй Инвест». Проектно-сметная документация по объекту «Административно-хозяйственный корпус с фондохранилищем и панорамой «Курская битва» ОБУК «Курский областной музей», расположенный по адресу г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, здание «литер В1» разработана в рамках государственного задания ОБУ «Курскгражданпроект». В настоящее время проектно-сметная документация находится на корректировке, по результатам которой составит 1607,668 млн. рублей. В рамках заключенного в 2025 году соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Курской области, региону предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 300,00 млн. рублей. Софинансирование со стороны Курской области составило 48,83 млн. рублей. Также, для продолжения работ в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 384,6 млн. рублей, в том числе 315,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. В 2025 году обеспечивалась подготовка мастер-плана города Курска | Воссоздание исторического облика древнего Курска |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.3. | Реконструкция ансамбля Красной площади и пешеходной зоны ул. Ленина | Проект планировки территории | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году реконструкция ансамбля Красной площади и пешеходной зоны улицы Ленина в Курске не началась, утверждены планы и выделены средства на эти работы. Основные мероприятия запланированы на 2026–2028 годы в рамках подготовки к 1000-летию Курска. В 2025 году обеспечивалась подготовка мастер-плана города Курска. В соответствии с постановлением администрации Курска от 2 февраля 2026 года, планируется реконструкция пешеходной части улицы Ленина от Знаменского собора до площади Перекальского. Общий бюджет проекта — 2,44 млрд рублей | Повышение туристической привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Создание 3D модели города Курска |  | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Планируется в последующие годы. В 2025 году 3D модель города Курска не разрабатывалась. | Формирование позитивного имиджа города Курска, туристической привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Развитие прибрежной территории реки Тускарь (со строительством набережной, реконструкцией парка им. 50-летия ВЛКСМ, урочищ «Пасека» и «Хохлов лес») | Проект «Народный бюджет» в городе Курске | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. ОКУ «Курскгражданпроект» разработана документация «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов регионально-го значения, планируемых к строительству в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска». 1 этап», в соответствии с которой на планируемой территории в границах улиц Перекальского – ВЧК – Новоселовка – Бочаровская - Нижняя Набережная (в состав планируемой территории входят объекты рекреационного назначения – парк «Боева дача», урочище «Пасека», городской лес урочище «Хохлов лес») планируется организация набережных вдоль р. Тускарь «Городская» и «Парковая», а также предусмотрены мероприятия для урочищ «Хохлов лес», «Пасека» и парка «Боева Дача». В настоящее время документация по проекту планировки территории и проекту межевания в его составе по 1-му этапу не утверждена (заказчик – ОКУ «УКС Курской области»). | Повышение туристической привлекательности города |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.7. | Строительство новых зданий картинной галереи и кукольного театра |  | 2022-2024 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Правительством Курской области ведется работа по определению земельного участка для строительства театра кукол. В рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска начата работа по созданию в исторической части города духовно-просветительского историко-культурного кластера «Курская крепость». Все здания на территории кластера, ранее находившиеся в частной собственности, безвозмездно переданы региону. Ведется разработка концепции кластера и его наполнения (совместно с ГК «ВЭБ.РФ» в рамках подготовки мастер-плана Курска). На территории кластера разместится Курская картинная галерея им. Александра Дейнеки | Объекты построены и введены в эксплуатацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.8. | Строительство Дворца бракосочетаний |  | 2022-2024 годы | Министерство строительства Курской области, комитет ЗАГС Курской области | Мероприятие выполняется. Проектно-сметная документация по объекту «Дворец бракосочетания в г. Курске» разработана и прошла госэкспертизу. Стоимость строительства объекта в ценах 4 квартала 2022 года составляет 577,0 млн. рублей. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в реализацию объекта в 2025 году не принималось. Проводится работа с Правительством Российской Федерации о возможности выделения средств из федерального бюджета | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.9. | Строительство здания под архив муниципального образования «Город Курск» |  | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. Разработан План («дорожная карта») по реализации мероприятия «Строительство здания под муниципальный архив муниципального образования «Город Курск». Определен земельный участок, право на который не разграничено, имеет вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.10. | Обеспечение потребности населения в детских садах и школах, обеспечение пешеходной доступности социальной инфраструктуры, в том числе для строящихся районов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году введены в эксплуатацию 2 объекта: - средняя общеобразовательная школа по пр-ту А. Дериглазова, рас-положенная по адресу: г. Курск, ул. Видяевская, д. 5 (создано 1000 новых ученических мест); - пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», расположенный по адресу: г. Курск, ул. Крюкова, д. 14 (создано 225 дополнительных ученических мест). В 2025 году численность обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Курска составила 91,0% | Потребность населения в детских садах и школах удовлетворена на 95%, вторая смена в школах полностью ликвидирована |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.11. | Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры молодежного технического творчества |  | 2022-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2025 году МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 77» стал победителем грантового конкурса на создание региональной площадки ранней профориентации детей дошкольного возраста «Профиград». Полученные средства в размере 1 млн. руб. направлены на создание инновационной структуры дошкольного образования. На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» с 01.09.2021 года функционирует детский технопарк «Кванториум», в котором в 2025 году прошли обучение 864 учащихся школ города Курска; 850 детей осваивают дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонауч-ной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума; 2232 учащихся приняли участие в различных мероприятиях. На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 им. Ю.А. Гагарина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» с 2024 года начали функционировать детские технопарки «Кванториум». В 2025 году прошли обучение 1517 учащихся школ города Курска; 1054 человека осваивают дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума; 3875 учащихся приняли участие в мероприятиях. В рамках программы комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых» проведен капитальный ремонт помещений и оснащение новым оборудованием МБУ «Городской молодежный центр социальных программ «Спектр» города Курска, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Хуторская 12В | Повышение социализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.12. | Строительство, модернизация и капитальный ремонт учреждений образования, культуры, спорта и учреждений, относящихся к сфере молодежной политики |  | 2022-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения доступности качественными услугами социальной инфраструктуры в 2025 году введены в эксплуатацию: «Средняя общеобразовательная школа по проспекту А. Дериглазова» на 1000 ученических мест; осуществлен пристрой (реконструкция) к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» на 225 ученических мест. В рамках реализации мероприятий по модернизации существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных обще-образовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2025 году осуществлен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания: МБОУ «Гимназия № 25», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 37». На основании постановления Администрации города Курска от 28.03.2025 № 191 деятельность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» приостановлена с 10.04.2025 в связи с капитальным ремонтом. Срок окончания работ перенесен на 2026 год. В рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств областного и городского бюджета, средств населения выполнены капитальные ремонты: МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова», «Детская школа искусств №2 им. И.П. Гринева», «Детская школа искусств №6». В рамках программы комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети» проведен капитальный ремонт помещений и оснащение новым оборудованием МБУ «Городской молодежный центр социальных программ «Спектр» города Курска, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Хуторская 12В. В рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт спортивного зала борьбы дзюдо здания МБУ ДО «СШ имени Н.И.Солодухина» по адресу: г. Курск, пр-т Дружбы, д. 14. | Обеспечение доступности для населения качественных услуг социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.13. | Строительство концертного зала в северо-западном районе города |  | 2025-2030 годы | Администра-ция города Курска | Планируется в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.14. | Благоустройство, реконструкция и содержание парков, скверов, мемориалов памяти, других памятных мест и зон отдыха | Муниципальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году проводились работы по благоустройству следующих общественных пространств: - Парк Бородино, - сквер перед главпочтамтом на Красной площади, - сквер «Спутник», - площадь перед ТЦ «Куряночка». Таккже продолжалось благоустройство зоны отдыха «Полугора». Оказаны услуги по охране природных парков «Парк «Патриот» и «Парк «Боева дача» на общую сумму 16,6 млн. рублей | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2030 году – не менее 90% |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.15. | Модернизация каркаса улично-дорожной сети г. Курска | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2025 году в г. Курске продолжено выполнение переустройства сетей с целью дальнейшего строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания Победы, протяженностью 3,808 км. В январе 2025 года утвержден проект планировки территории для строительства нового проспекта, который должен соединить улицу Энгельса с микрорайоном «Волокно», в обход имеющейся транспортной артерии. Позднее был утверждён третий этап строительных работ, включающий расширение проезжей части до четырёх полос (по две в каждом направлении) и новую транспортную развязку в районе остановки «Соловьиная роща». Ввод в эксплуатацию «Проспекта имени Михаила Булатова» намечен на ноябрь 2026 года. | Повышение транспортной связности внутри города Курска |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.16. | Развитие системы городского общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021 год | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. На территории г. Курска реализуется проект комплексной модернизации системы городского общественного транспорта. 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области. Основные показатели проекта: общий бюджет – 12,9 млрд рублей; реконструкция путей – 42,6 км одиночного пути; реконструкция тяговых подстанций – 8 ед.; реконструкция депо – 1 шт.; закупка односекционных вагонов – 22 ед. Инвестиционная фаза – до 15.02.2027. Срок проекта – 25 лет. По состоянию на 31.12.2025 поставка 22 ед. трамвайных вагонов произведена в полном объеме, из которых 8 трамваев «Львенок» осуществляют перевозку пассажиров по муниципальному маршруту г.Курска №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК», проведена реконструкция 24,7 км одиночного пути (58% от общего объема). Завершен процесс перевода льгот на проезд в общественном транспорте на Карту жителя Курской области. В г. Курске реализована модель проезда, в рамках которой предусмотрены две бесплатные пересадки между пассажирским транспортом, оборудованном валидаторами, в течении 60 минут при условии использования пассажиром безналичной формы оплаты проезда | Повышение комфортности пассажиров общественного транспорта. Пополнение и обновление парка подвижного состава. Увеличение средней маршрутной скорости общественного транспорта |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.17. | Ликвидация узких мест в транспортной инфраструктуре, строительство дорог с целью повышения связанности отдельных районов города | Генеральный план города Курска, муниципа-льные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году продолжено переустройство сетей с целью дальнейшего строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы, протяженностью 3,808 км. Данная автодорога позволит снизить интенсивность дорожного движения в сторону выезда из областного центра на трассу «М-2 Крым», сократятся временные издержки пользователей автомобильными дорогами | Утверждение проектов по ликвидации «узких» мест автотранспортной сети |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.18. | Развитие жилищно-коммунальной сферы областного центра | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска в 2019 году заключен энергосервисный контракт с ООО «Световые технологии ЭСКО» со сроком реализации 7 лет. В 2025 году произведена замена существующих осветительных приборов на энергоэффективные: демонтаж и вывоз существующих светильников на склад заказчика – 25871 шт.; приобретение, доставка, монтаж светодиодных консолей светильников утилитарного НО – 25 871 шт.; приобретение, доставка, монтаж контролеров управления для светодиодных консольных светильников утилитарного НО с управляемым блоком питания мощностью от 110 Вт – 1866 шт.; приобретение, доставка, монтаж светодиодных консольных светильников НО с управляемым блоком питания мощностью от 110 Вт – 1866 шт.; пуско-наладочные мероприятия. В 2025 году осуществлялось гарантийное обслуживание | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Экономия энергии и улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.19. | Расчистка и благоустройство расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в Курске активно ведутся работы по расчистке и благоустройству водных объектов и их прибрежных зон в рамках федерального проекта «Вода России» (в 2025 году он вошёл в национальный проект «Экологическое благополучие»). Основные усилия сосредоточены на реке Тускарь. В рамках реализации Всероссийской акции «Вода России» в целом в 2025 году в регионе проведено 152 мероприятия. Очищено 61,5 км береговых линий. Собрано 312 кубометров мусора. В мероприятиях приняли участие порядка 2390 человек. Среди самых активных участников - г. Курск | Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью 0,6 км ежегодно Количество проведенных мероприятий, ед. | 0,6 152 |  |  | 61,5 152 |  | + 60,9 - |  |
| 5.4.20. | Создание и реализация единой концепции озеленения в соответствии с дизайн-кодом города и в тематике 1000-летия города Курска | - | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно решению Курского городского Собрания от 08.12.2022 г. № 21-7-РС «О внесении изменений в решение Курского городского Собрания от 20.12.2019 г. № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» внесены изменения в части организации озеленения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах города газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями | Разработка концепции (проекта) по формированию зеленого каркаса города |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.21. | Развитие общественных озелененных территорий в шаговой доступности | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется Ежегодно на территории парков и скверов проводятся мероприятия по озеленению территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов. В 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Курске выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий: сквера по ул. Гагарина (около 18 п/о); сквера «Спутник»; сквера перед зданием почтамта на Красной площади; сквера перед зданием почтамта на Красной площади (2 этап); территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» на ул. Дзержинского; территории сквера по ул. Интернациональной | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2030 году – не менее 90% Благоустройство общественных территорий, ед. |  |  |  | - 6 |  | - |  |
| 5.4.22. | Интеграция мониторинговых систем в АПК «Безопасный город» | - | 2021-2027 годы | Администра-ция города Курска, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году для запуска системы видеонаблюдения в «парке Пионеров» построен канал волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (от «парка Пионеров» до точки подключения к существующему оборудованию по адресу: ул. Ленина, д.99). Система видеонаблюдения, установленная в «парке Пионеров», интегрирована в АПК «Безопасный город» | Обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаблюдения аналитическими функциями |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.23. | Развитие эффективной системы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, переход к системе раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Региональ-ный проект «Комплекс-ная система обращения с твердыми коммуналь-ными отходами» | 2021 год 2022-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Выполнение в последующие годы. В 2025 году средства из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не выделялись, контейнеры не закупались. С 2026 г. полномочия в области обращения с твердыми коммунальными отходами переданы в Министерство природных ресурсов Курской области | Система раздельного сбора мусора внедрена в 90% кварталов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.24. | Строительство мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов, мусороперегрузочных станций | Инвести-ционный проект предприятия | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Выполнение в последующие годы. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Курской области, утвержденной приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 (в ред. от 03.08.2023) строительство мусоросортировочных комплексов в 2025 году не предусмотрено | Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО к 2025 году –37,6% |  |  |  | - |  | - | Сложив-шаяся геополи-тическая ситуация |
| 5.4.25. | Внедрение новых подходов к жилищному строительству и созданию комфортной городской среды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2025 году в г. Курске введено 211,4 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных жилых домах, 174,1 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов | Улучшение жилищных условий граждан. Увеличение средней обеспеченности жильем в расчете на 1 жителя (кв. м) |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.26. | Внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве (освещение пешеходных переходов и велосипедных дорожек, обеспечение работы светофоров и других объектов за счет солнечных панелей) | Муници-пальные программы | 2024 год | Администра-ция города Курска | Планируется в последующие годы | Повышение эффективности использования ресурсов различными учреждениями города |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.27. | Создание развитой сети велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году благоустроен парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева в городе Курске (3-й этап) с обустройством велосипедных дорожек протяжен-ностью 0,715 км. Генеральным планом города Курска предлагается формирование полноценной взаимоувязанной сети велосипедных дорожек на связях с периферийными районами города, в том числе с планируемыми площадками жилой застройки. Сроки реализации мероприятий по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Курска - до 2040 года. Всего протяженность велосипедных дорожек составила 1,315 км. | Достижение протяженности велосипедных дорожек – 25 км. Создание велосипедной инфраструктуры. |  |  |  | 1,315 |  | - |  |
| 5.4.28. | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») в 2025 году на базе МБУ «Спортивная школа № 6» построен модульный физкультурно-спортивный комплекс, расположенный по адресу г. Курск, ул. Мыльникова, 8а, рядом установлена современная площадка для сдачи нормативов ГТО. В микрорайоне Волокно по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, 59а открыта многофункциональная игровая площадка, рядом с которой построена беговая дорожка и площадка с уличными тренажёрами. В парке им. 50-летия ВЛКСМ («Боева дача») установлены три площадки с уличными тренажёрами. В рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер», реализуемого Администрацией города Курска и компанией «Спортмастер» в 2025 году установлены 3 спортивные площадки, состоящие из брусьев, турников, скамей для пресса, шведских стенок (в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» (2 ед.) и парке КЗТЗ (1 ед.) | Ввод в эксплуатацию не менее 15 объектов спортивной инфраструктуры |  |  |  | 8 |  | - |  |
| Раздел «Историко-культурное наследие, развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.5. Поддержка и развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | 1. Комплексное развитие культурного потенциала региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1. | модернизация учреждений культуры и сопутствующей инфраструктуры путем их реконструкции и капитального ремонта | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Семья» начат ремонт 2-х культурно-досуговых учреждений: в с. Средние Апочки Горшеченского района и п. Черемисиново (завершение работ – 2026 год). Начат капитальный ремонт Черемисиновской детской школы искусств (завершение работ 2027 год). Проведены капитальные ремонты Курского областного музея археологии в г. Курске, областной библиотеки им. Н. Асеева, Драматического театра. В рамках проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «Единая Россия» за счет средств федерального бюджета в 2025 году начата разработка проектной документации 4-х зданий Курской крепости: - ОКН федерального значения «Башня ограды», 2–я пол. XVII–XVIII вв., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря»; - ОКН федерального значения «Здание Дворянского собрания», 1877 г.; - ОКН регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря», вт. пол. XIX в.; - ОКН регионального значения «Здание Окружного суда», II-я половина XIX в. Государственным заказчиком работ выступает Министерство культуры Российской Федерации. Срок выполнения проектной документации - до 31 марта 2026 г. В 2025 году положительно решен вопрос выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на продолжение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии», 1836-1842 гг.», после выполнения которых в нем будет размещен экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея. В Курске ежегодно проводятся ремонты муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования за счет средств бюджета города Курска и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2025 году за счет средств бюджета города Курска, внебюджетных средств проведены капитальные и текущие ремонты муниципальных бюджетных учреждений культуры: ГКЦ «Лира», ЦНТ «Русь», КТЦ им. М.С. Щепкина, МБОУ ДО ДШИ №№ 1 им. Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 5 им. Д.Д. Шостаковича, 6, 7, 9, ДХШ №1 им. В.М. Клыкова, филиала №8 МБУК «Централизованная система библиотек города Курска»; разработана проектно-сметная документация по проведению ремонтов в МБУК ЦД «Родина», «Мир», ЦНТ «Русь», КТЦ им. М.С. Щепкина | Проведена модернизация музеев, находящихся в государственной и муниципальной собственности Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек Проведена модернизация театров, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 1 1 |  |  | 1 1 1 |  | - - - |  |
| 5.5.1.2. | укрепление материальной базы учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Укреплена материально техническая база 33 домов культуры в 19 муниципальных образованиях области. В г. Курске подведомственными муниципальными учреждениями культуры приобретено звукоусилительное, световое, проекционное оборудование, музыкальные инструменты, мебель и оборудование, компьютерное оборудование и оргтехника, пополнен библиотечный фонд (средства бюджета города Курска составили 2283,8 тыс. руб., внебюджетные средства – 8706,7 тыс. руб.) | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, - не менее 590 за период | 33 |  |  | 33 |  | - |  |
| 5.5.1.3. | создание эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Музейные и библиотечные фонды от физического разрушения и криминальных посягательств защищены. Наличие решеток на окнах, системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации в ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» и филиалах – доме-музее Е. М. Чепцова, музее В.М. Клыкова, ОБУК «Курский государственный областной музей археологии» и вфилиале – Октябрьский историко-этнографический музей, ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и его филиалах. В г. Курске в ЦГБМ им. А. Фета, библиотеке-филиале №1 им. Е.А. Благининой установлены противо-кражные ворота на основе RFID-технологий. Противокражные ворота установлены в модельной Центральной городской детской библиотеке. Каждые 5-7 лет осуществляются плановые проверки библиотечного фонда, выборочные проверки библиотечного фонда при смене материально-ответственного лица. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования – влажная уборка помещения, регулярно проводятся санитарные дни. Также соблюдается температур-но-влажностный режим – установлены гигрометры, осуществляется мониторинг температуры и влажности воздуха в помещениях для хранения книг | Повышение эффективности защиты музейных и библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4. | оказание поддержки развитию культурной инфраструктуры малых городов и сельских поселений | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы модельные муниципальные библиотеки нового поколения в Поныровском и Горшеченском районах на общую сумму 30,3 млн. рублей. Проводятся капитальный ремонт МКУК «Черемисиновский РДК», Среднеапоченского СДК Горшеченского района. Осуществляется капитальный ремонт ОБОУ ДО «Черемисиновская детская школа искусств» | Ежегодное обновление инфраструктуры учреждений культуры в малых городах и сельских поселениях |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.1.5. | сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия сельских территорий, популяризации сельского образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации мероприятий программы «Земский работник культуры» проведен конкурсный отбор, по итогам которого определены 4 победителя, которые получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей и с 1 сентября приступили к работе в сельских учреждениях культуры и образования. В 2026 году планируется привлечь к участию в программе «Земский работник культуры» 8 человек. Федеральный бюджет на указанные цели предусмотрен в размере 6,560 млн. рублей. Софинансирование регионального бюджета составит 1,44 млн. рублей | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 32,1%. Улучшение качества жизни жителей сельских территорий |  |  |  | 31,0 |  | - 1,1 п.п. |  |
| 5.5.1.6. | сохранение и развитие сети общедоступных библиотек | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проведена модернизация библиотек (капитальный ремонт Областной библиотеки им. Н. Асеева) на общую сумму 18,5 млн. рублей. Созданы модельные муниципальные библиотеки нового поколения в Поныровском и Горшеченском районах на общую сумму 30,3 млн. рублей. В рамках регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» завершено мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжными фондами. По итогам 2025 года в 6-ти муниципальных библиотеках и областной библиотеке им. Н. Асеева книжные фонды пополнены на 8,7 тыс. экземпляров общей стоимостью 4,9 млн рублей. Количество посещений на 1 жителя - 6,9 ед. Централизованная система библиотек города Курска – крупнейшее библиотечное объедине-ние, в которую входит 19 библиотек, обслуживающих детское и взрослое население города Курска. Из 19 муниципальных библиотек, 17 - модельные, из них - 4 библиотеки созданы в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В 2025 году открыта библиотека-филиал №8 по пр-ту Ленинского Комсомола, 61. В 2025 году достигнуто значение по посещаемости библиотек - 11,5 | Охват населения библиотечным обслуживанием – не менее 45% в 2030 году Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области |  |  |  | 38,0 47,0 |  | - - |  |
| 5.5.1.7. | создание сети передвижных культурных центров |  | 2022-2030 годы | Министерство культуре Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. С 2022 по 2024 годы приобретено 10 автоклубов. В 2025 году передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения не приобретались ввиду отсутствия финансирования из федерального бюджета. В целях обеспечения читательских запросов жителей Северного микрорайона г. Курска в помещении торгового комплекса «Рынок на Дериглазова» открыто комфортное современное многофункциональное пространство для чтения, общения и творчества «БИБЛИточка: #КНИГА_рядом». В данной локации представлено 3000 изданий по различным отраслям знаний, книги-тренажеры, книги-пазлы, напольные и настольные развивающие игры, SMART-компоненты, полка «буккроссинга» | Создано не менее 2 передвижных культурных центров | 2 |  |  | 10 |  | + 8 |  |
| 5.5.1.8. | создание условий для организации кинопоказа | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В муниципальных учреждениях культуры Курской области числится 191 киноустановка. Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» переоборудовано 17 кинозалов. Для обеспечения деятельности киносети приобретаются новые фильмы, преимущественно отечественного производства. Проводятся киномероприятия, киноклубы, кинофестивали - международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер», открытый российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера», фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина. Организуются творческие встречи с лучшими мастерами отечественного кинематографа. В городе Курске действует 6 модернизированных центров досуга. За 2025 год центрами досуга достигнут показатель по посещаемости - 0,7 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – не менее 0,78 в 2030 году Сохранение доли отечественных картин в прокате, процент |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.1.9. | сохранение и развитие сети учреждений культуры и образования в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Культурно-досуговые учреждения – 552 (1 – региональный с 5 филиалами, 538 муниципальных, из них 472 в сельской местности); библиотеки – 613 (1 региональная с 2-мя филиалами, 612 муниципальных), детские школы искусств – 46 (28 – региональных, 17 – муниципальные и одно отделение допобразования); профессиональные образовательные организации – 4 (4 региональных, 1 филиал). В 2025 году в Курской области созданы 2 модельные библиотеки нового поколения с привлечением средств федерального бюджета в Горшеченском и Поныровском районах (за счет средств бюджетов всех уровней направлено 30,3 млн. рублей). Также завершено оснащение 7 детских школ искусств региона. На территории региона действует 37 музеев (3 областных с филиалами и 1 муниципальный музей»). Ежегодно проводится техническое оснащение музеев, модернизация. В рамках национального проекта «Семья» в 2025 году технически оснащены ОБУК «Курский государственный музей археологии», ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки». Сумма средств федерального бюджета составила 17,6 млн. рублей. Приобретены мультимедийный комплекс «Интерактивная примерочная», интерактивный сенсорный стол с программным обеспечением «Курский край в XI-XV вв.», экспозиционная витрина «Торговля и денежное обращение в VIII-XI вв.», акустическая система, установлены автоматические системы газового пожаротушения. В 2025 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Семья» осуществлено оснащение Курского драматического театра им. А.С. Пушкина. В рамках НП «Семья» начат капитальный ремонт 1 детской школа искусств (Черемисиновская), завершение работ в 2027 году. В городе Курске функционируют 10 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: 8 детских школ искусств и 2 детские художественные школы, в которых обучается 6052 ребенка и 11 муниципальных бюджетных учреждений культуры (6 центров досуга, центр историко-культурного наследия города Курска, концертно-творческий центр «им. М.С.Щеп-кина», городской культурный центр «Лира», центр народного творчества «Русь», централизованная система библиотек города Курска.) | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью население более 300 тыс. человек | 2 7 2 1 |  |  | 2 7 2 1 |  | - - - - |  |
| 5.5.1.10. | развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 4 победителя программы «Земский работник культуры» получили по 1 млн. рублей и приступили к работе в селе. Сформирован кадровый резерв по отраслевому, правовому и материально-техническому направлениям. В городе Курске в 2025 году квалификацию повысили 25 работников учреждений культуры и 142 педагога учреждений дополнительного образования. Также повышение квалификации прошли 36 сотрудников централизованной системы библиотек города Курска | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, - не менее 2,4 тыс. человек к 2030 году | 0,2 |  |  | 0,2 |  | - |  |
| 5.5.1.11. | поддержка одаренных детей | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 08.08.2025 № 247-рг «О назначении специальных стипендий и премий Губернатора Курской области на 2025-2026 учебный год, награждении денежными премиями и специальными дипломами Губернатора Курской области» специальные стипендии получили 37 чел., из числа обучающихся детских школ искусств и отделения дополнительного образования профессиональной образовательной организации; специальную стипендию Губернатора Курской области имени Г.В. Свиридова получили 3 студента Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова; именную стипендию Губернатора Курской области «Надежда Курского края» получили 6 студентов профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области. Премию Губернатора Курской области получили: 28 человек – обучающиеся детских школ искусств и отделения дополнительного образования профессиональной образовательной организации; 31 преподаватель, подготовивший одаренных детей | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – не менее 10% в 2030 году; Количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) – не менее 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.12. | адаптация инфраструктуры культурных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» в наличии маркировки при перепаде высоты для МГН. Подъемник для МГН. В ОБУК «Курский государственный музей археологии» в наличии кнопка вызова персонала для инвалидов. Имеется место для парковки инвалидов. В ОБУК «Курский областной краеведческий музей», а также в его филиалах в наличии кнопки вызова персонала для инвалидов, маркировки при перепаде высоты для МГН. Подъемник для МГН, световые таблички «Доступная среда», тактильные таблички со шрифтом Брайля. В 2025 году обучение прошли 12 сотрудников Курская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени В.С. Алехина - филиал ОБУК "Курская областная универсальная научная библиотека имени Н. Н. Асеева" (сумма выделенных финансовых средств – 50 тыс. рублей). В г. Курске 21 учреждение культуры и дополнительного образования расположено в 42 зданиях, помещениях, из которых для инвалидов и других маломобильных групп населения доступны полностью – 17, доступны частично – 22 (учреждения, имеющие 2 и более этажей), доступны условно – 3 (учреждения расположены на втором и третьем этажах зданий). Всеми подведомственными учреждениями комитета культуры и туризма Курска заключены договоры о сотрудничестве с Курской областной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Курским региональным отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Курской областной организацией Общероссийской общественной организации «Всерос-сийское общество инвалидов». В учреждениях имеются обученные лица, оказывающие помощь инвалидам различных категорий, проводятся бесплатные мероприятия (выездные концерты, концерты на базах учреждений, кинопоказы). МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» ежегодно закупает для незрячих и слабовидящих пользователей специ-альные издания, представленные на различных видах носителей: аудиокниги на CD-дисках и флешкартах, книги рельефно-точечным шрифтом Брайля, книги укрупненным шрифтом. Специаль-ный фонд составляет 2587 экземпляров. В МБУК ДСЦД «Ассоль» и ЦД «Мир», «Родина», «Спутник» установлены комплекты тифлоко-ментирования в соответствии с нормативами | Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений культуры. 73% учреждений адаптированы для посещения лицами с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.13. | формирование общественного сознания в духе уважения к культурным и историческим ценностям | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся мероприятия по обеспечению досуговой занятости несовершеннолетних в каникулярный период. Музей археологии и филиал в дни летних каникул посетило более 6000 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Обеспечено сотрудничество с социальными организациями «Забота», «Долголетие» «Участие», с целью обеспечения досуга и занятости для посетителей пожилого возраста. Проведены выставка «Из пламени войны» о сохраненных шедеврах из приграничных районов в ОБУК «Курский областной краеведческий музей», фотодокументальные планшетные выставки «Юные защитники Родины», «Уроки Нюрнберга» в общественном пространстве на ул.Луначарского, автопробег «Эстафета Вечного огня» с посещением 29 братских захоронений Поныровского района, гражданских кладбищ, где захоронены погибшие в ходе СВО, цикл музейных уроков «Семейная хроника героев малой Родины: наследие и преданность» в Поныровском историко-мемориальном музее Курской битвы. Центром историко-культурного наследия города Курска в 2025 году разработаны и проведены краеведческие интеллектуально-познавательные игры, посвященные событиям истории города Курска и знаменитым курянам. В 2025 году состоялась интернет-игра «Славный путь к Победе долгожданный», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 21 команда и 142 учащихся школ города Курска. Проведены краеведческие интеллектуально-познавательные игры «Служение высокому добру. Г.В. Свиридов», «Аркадий Максимович Абаза», «Курский жаворонок. Н.В. Плевицкая» и др., интеллектуально-познавательная краеведческая настольная игра «Знаю Курск», посвященная истории Курского края, краеведческие квесты «По следам истории», «Огненная дуга», «Вспомним всех поименно» и др., экскурсия-квест «Аты-баты, шли солдаты!», краеведческая маршрутная игра «Курские перекрестки истории» и др. В 2025 году проведены 39 краеведческих интеллектуально-познавательных игр, в которых приняли участие 1328 чел. Центром разработаны и реализуются проекты «Легенды старого дома» и «История одного памятника», проводится экскурсия «Здесь разгибалась Курская дуга» с посещением мест боев на северном фасе Курской дуги и нового мемориала «Курская битва». Проведены 15 экскурсий, в которых приняли участие 537 человек | Уровень общероссийской гражданской идентичности – не менее 80% к 2030 году |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.1.14. | увековечение памяти выдающихся земляков | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году были созданы совещательные органы: Экспертный совет при Губернаторе Курской области по сохранению исторической памяти, увековечению выдающихся личностей и событий и художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. В целях привлечения средств и решения задач в развитии курских театров созданы попечительские советы, в состав которых вошли общественные и политические деятели, а также представители бизнес-сообщества. 3 сентября 2025 года в городе Щигры состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь уроженца Черемисиновского района, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора С.Б. Жестакова. 22 ноября 2025 года на территории Курской областной многопрофильной клинической больницы открыт памятник святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому). 12 декабря 2025 года одновременно открыты два значимых монумента, посвященных выдающимся личностям. В городе Курчатове состоялось открытие бюста Героя России Сергея Чебнёва. В Курске в сквере возле площади Перекальского установлен бюст Артамона Матвеева – выдающегося государственного деятеля XVII века, известного своей дипломатической деятельностью и просветительскими инициативами. 20 декабря 2025 года в Курске состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски уроженцу региона, легендарному советскому разведчику Вадиму Кирпиченко. В Литературном музее действовала выставка художественных работ фестиваля «Носовский пленэр». 7 мая в Курской государственной картинной галерее им. А.А. Дейнеки совместно с Почтой России состоялась церемония памятного специального гашения марок Серии «К 100-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Художники – Победе. 8 мая в Областной научной библиотеке им. Н. Асеева совместно с Почтой России состоялась церемония памятного специального гашения марок Писатели-фронтовики. 100 лет со дня рождения Е.И. Носова (1925-2002), писателя. В музее «Усадьба А.А. Фета» состоялась 2-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Я к наслаждению высокому зову» (Фетовские чтения в Воробьёвке), посвященная 205-летию со дня рождения русского поэта А. А. Фета. Установлен памятник А.П. Гайдару и тимуровцам. Создан портал «Имена Курского края» об известных жителях курского края, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю нашей Родины. В названиях 9-ти муниципальных библиотек города Курска увековечены имена выдающихся ученых и писателей, среди них: Ф.А. Семенов, А. П. Гайдар, К. Д. Воробьев, Н.Ю. Корнеев, Е. И. Носов, Е. И. Полянский, А.А. Фет, П.А. Михин, Е.А. Благинина. В рамках проекта «Мы с именем его живем, мы именем его гордимся» в библиотеках созданы и действуют Гайдаровский зал, Зал памяти Константина Воробьева, Зал памяти и славы курских писателей-фронтовиков, Зал Славы писателя-фронтовика Петра Алексеевича Михина, в которых представлены экспозиции, отражающие боевой путь писателей, а также их творческое наследие. В модельной библиотеке №2 имени Е.И. Носова представлена мемориальная экспозиция, рассказывающая о фронтовой судьбе и писательском пути известного курянина. В библиотеке-филиале №1 имени Е.А. Благининой представлена экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. МБУК «Концертно-творческий центр носит имя М.С.Щепкина, выставочный зал - имя К. Малевича | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживавших на территории Курской области и внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.15. | осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи (в том числе на базе музеев, культурных центров, клубных учреждений, библиотек) | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. С 13 по 27 апреля в Курском Драматическом театре им. А.С. Пушкина действовала выставка, посвященная операции «Поток» в г. Судже. Выставку посетило 11 166 чел. Выставка так же была перемещена в районы Курской области и образовательные организации г. Курска. В 2025 году выставка продолжила работу в Белгороде. 4 апреля в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки состоялся вернисаж выставки «Разные дни войны». 1 апреля в Курском краеведческом музее открылась фотовыставка «Это наша земля, мы не уйдем!». Это совместный проект Курского волонтерского объединения «БАЗА» и музея. На выставке представлены снимки, сделанные военнослужащими 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, награжденной орденами Жукова и Суворова. 7 февраля в научном зале ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» состоялся круглый стол «Роль молодежи в защите Отечества: прошлое и современность». В работе круглого стола приняли участие ученые, архивисты, работники образовательных организаций и учреждений культуры, студенты и старшеклассники. В 2025 году МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» организованы и проведены: городская тематическая выставка «Освободители города Курска», посвященная 82-й годовщине освобождения города Курска; тематическая выставка «И помнит Курск освобожденный»; выставка в рамках Всероссийского фотопроекта «КИТЕЛЬ ПОБЕДЫ»; выставка «Лики старых улиц» (у библиотеки имени Асеева и на Полугоре) в рамках празднования Дня города; мультимедийная выставка «Первый партизанский парад-митинг»; в рамках Дня памяти и скорби в библиотеках прошел цикл историко-патриотических программ и др. В 2025 году Централизованная система библиотек города Курска инициировала проведение нового патриотического проекта – «#ПОБЕДА80: Марафон исторической правды». Проект получил грантовую поддержку Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». В онлайн-формате на официальном сайте МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» и аккаунтах учреждения в социальных сетях вниманию интернет-пользователей в течение года представлен ряд литературно-патриотических онлайн-программ, читательских марафонов, с материалами которых ознакомилось более 145 000 интернет-пользователей | Воспитание гармоничной развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в культурную жизнь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1. | развитие информационных ресурсов учреждений культуры и их интеграция в общероссийские и мировые базы данных | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В музеях Курской области ведется активная работа по развитию и поддержке информационных ресурсов, таких как сайты и страницы в социальных сетях (ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники). Музеи Курской области зарегистрированы в Государственном каталоге РФ, присутствуют на платформе «Artefact». Ведется работа по переводу официальных сайтов на платформу «Гостех». В целях максимального обеспечения доступа пользователей к редким фондам в рамках договора о сотрудничестве с региональным центром консервации библиотечных фондов Курской областной универсальной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева ведется оцифровка раритетных изданий из фонда централизованной системы библиотек города Курска. На 01.12.2025 года число оцифрованных изданий Централизованной системы библиотек города Курска составило – 15 (10,79%). Все издания размещены на официальном сайте Централизованной системы библиотек города Курска. Централизованная система библиотек города Курска занимается изданием собственных электронных информационно-библиографических изданий. Количество подготовленных изданий составило 29 ед., в том числе 2 ед. в 2025 году. Все электронные издания представлены на официальном сайте Централизованной системы библиотек города Курска. С целью популяризации книжных фондов муниципальными библиотеками города Курска создаются буктрейлеры и виртуальные книжные выставки, которые представлены на официальном сайте и аккаунтах учреждения в социальных сетях. В 2025 году проведено техническое оснащение 2 региональных музеев (ОБУК «Курский государственный музей археологии», ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки»). Приобретены мульти-медийный комплекс «Интерактивная примерочная», интерактивный сенсорный стол с программным обеспечением «Курский край в XI-XV вв.», экспозиционная витрина «Торговля и денежное обращение в VIII-XI вв.» | Повышение доступности информационных ресурсов учреждений культуры для населения. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2030 году не менее чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.2. | организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Учреждения культуры региона присутствуют на портале «Культура. РФ». Учреждениями культуры проводятся трансляции мероприятий. Музеи размещают на платформе «Artefact» музейные предметы. В ОБУК «Курский государственный музей археологии» работают ММ-гиды: «Археология Курского края» и «Золото гуннов». Учреждения культуры имеют личные кабинеты на федеральном портале и размещают на нем как анонсы предстоящих мероприятий, так и их онлайн-трансляции в случае технической и творческой необходимости | Повышение доступности услуг учреждений культуры для населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.3. | развитие онлайн-продаж и безналичной оплаты в учреждениях культуры | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Учреждения культуры использует систему «Quick Tickets» с возможностью осуществления оформления электронных билетов, в том числе по «Пушкинской карте». Приобрести билеты на все мероприятия, проводимые в ОБУК «Курский государственный музей археологии», в ОБУК «Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки» теперь можно онлайн на платформе ВМУЗЕЙ: электронные билеты на все события ОБУК «Курский государственный музей археологии» продаются на платформе «Соловьиный край», в то время как для ОБУК «Курский областной краеведческий музей» доступна возможность бесконтактной оплаты банковскими картами, а также онлайн-продажа билетов, в том числе по Пушкинской карте, посредством АИС «Культурный регион» / информационного портала «Соловьиный край» в сотрудничестве с ООО «Медиа Сервис». В 2025 году электронное бронирование и продажа билетов осуществлялись в 21 муниципальном бюджетном учреждении культуры и дополнительного образования, в том числе через культурно-туристичес-кий портал Курской области «Соловьиный край» | Повышение доступности услуг учреждений культуры для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.4. | распространение и популяризация тематических пакетных билетных продуктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по популяризации тематических пакетных билетных продуктов культурных учреждений Курской области. Курская государственная филармония имеет практику продаж сезонных концертных абонементов. В рамках реализации программы «Пушкинская карта» за 2025 год реализовано билетов на общую сумму 37 млн. рублей. Подключено 142 учреждения культуры (1 место по РФ и 1 регион в стране, освоивший 100% потенциала подключений). Выдано 96 570 карт, что составляет 99,4% от общего количества проживающих в регионе молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет при среднем показателе по РФ – 90%. Из них 76 726 действующих карт (80% от выданных). Кол-во выпущенных карт в приложении «Госуслуги Культура» составляет 77 639, что соответствует 80% от потенциала. По ЦФО этот показатель равен 76%, а по РФ – 75% В 2025 году в г. Курске в 21 учреждении культуры и дополнительного образования электронная продажа билетов осуществлялась по «Пушкинской карте» | Число посещений культурных мероприятий (млн. посетителей) – 20,1 в 2025 году |  |  |  | 17,9 |  | - | Данные Росстата за 2024 год (за 2025 год данные еще не опубликованы) |
| 5.5.2.5. | повышение грамотности в области цифровых технологий, методик продвижения культурных мероприятий и особенностей современной аудитории среди руководителей и сотрудников учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Обучение сотрудника ОБУК «Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки» по программе «Основы искусственного интеллекта». В ОБУК «Курский государственный музей археологии» сотрудник проходил обучение по программе «Основы искусственного интеллекта» | Перевод отрасли на инновационный путь развития, широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры. Повышение качества государственного управления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.6. | создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и образования в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. В 2024 году на базе детских школ искусств созданы три ВКЗ в гг. Льгов, Дмитриев и Курчатов. Один зал действует на базе Курской государственной филармонии | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) – не менее 10 в 2030 году |  |  |  | 4 |  | - |  |
| 5.5.2.7. | разработка и реализация проектов в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Экспозиция ОБУК «Курский государственный музей археологии» размещена в 8 залах общей площадью 156 кв.м. Музейные фонды насчитывает более 155 тыс. ед. хранения. Тематика историко-археологических познавательных мероприятий музея постоянно расширяется. Кроме экскурсий по залам экспозиции и лекций, музей предлагает посетителям свыше полутора десятка археологических и краеведческих игр, викторин, интерактивных экскурсий и других мероприятий. За 2025 год было принято 74 822 посетителя, из них онлайн – 23 937. «Гости из прошлого» – новый уникальный формат познавательного взаимодействия человека с исторической и культурной средой. Аудиоэкскурсия посвящена значимым архитектурным сооружениям, расположенным на Красной площади в городе Курске. В процессе пешего движения по маршруту участникам проекта предлагается прослушать аудиозаписи, создающие эффект погружения. Информацию о месте слушатели получают из заранее записанных историй в сопровождении музыкальной аранжировки и звуковых эффектов, повествование строится от лица современников – очевидцев событий. «Оружие солдата» - это инклюзивный выставочный проект, направленный на социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями зрения. Проект призван оказать детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в специализированных образовательных учреждениях г. Курска, помощь в социальной и культурной адаптации, познакомить их с историей родной страны и малой Родины, создать условия для формирования патриотичной личности на основе российских культурных и духовных традиций. Проект выходного дня «Всей семьей- в музей» с экскурсионным посещением выставок и мастер-классами в ОБУК «Курский областной краеведческий музей». Проект «Отдыхаем в музее». Цикл тематических праздников в музее «Усадьба А.А.Фета»: «Святочные посиделки», «Зеленая суббота», «Соловьиная ночь», «Я к наслаждению высокому зову…», «Атмосфера Фета». В 2025 году централизованной системой библиотек города Курска реализовывались более 40 социально значимых и культурно-просвети-тельских проектов. Наиболее крупными являются: «Летний парк чтения», «Навыки 21 века. Цифровая грамотность юных курян», «Классика в формате 3D: Думай. Дискуссируй, Действуй», «Навыки 21 века. Финансовая грамотность юных курян», «Читает автор» и др. Центр народного творчества «Русь» реализовывал: «Русь мастеровая», «Традиционная культура Курского края», «Профилактика творчеством», Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы» и др. Концертно-творческим центром им. М.С. Щепкина реализованы: международный пленэр художников «Курск - соловьиного края столица», «Маленький маэстро», «Молодежная арт-студия «Нескучное искусство» и др. Центром досуга «Юность» реализован проект «ЮнКинPark» (Юность Кино Парк). Центром историко-культурного наследия города Курска: «Курские каникулы»; «Лики старых улиц»; «Легенды старого дома»; «Курские хроники»; «История одного памятника» и др. | Создание условий для сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Создание благоприятных условий для доступа населения к информации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.1. | создание регионального цифрового интерактивно-образовательного ресурса «Край родной, навек любимый» | - | 2021-2022 годы | Министерство образования Курской области, Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Проводится содержательное наполнение ресурса, разрабатываются формы активности обучающихся | Региональный цифровой интерактивно-образовательный ресурс функционирует |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.2. | совершенствование библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к государственным услугам в электронном виде; модернизация библиотек, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, формирование единого цифрового библиотечно-информационного пространства; обеспечение интеграции библиотек в информационные системы регионального и федерального уровней | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году в Курской области созданы модельные муниципальные библиотеки нового поколения в Поныровском и Горшеченском районах на общую сумму 30,3 млн. рублей. С 2016 года Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова является официальным действующим центром регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) Портала государственных услуг. Здесь пользователи могут произвести регистрацию, подтверждение, восстановление и удаление учетных записей. Ежегодно услугами ЕСИА пользуется более 1500 чел. В рамках информационно - просветительского проекта «Компетентный_курянин.ру», направленного на формирование у курян «серебряного возраста» навыков компетентного ориентирования в информационных ресурсах и сервисах электронного государства, а также всего комплекса онлайн-возможностей, на площадках 19-ти библиотек проводятся индивидуальные и групповые занятия. В 2025 году участниками проекта стали 319 чел. В библиотеках нового поколения создано инновационное технологич-ное пространство, внедрены современные SMART-компоненты: информационные сенсорные киоски, система виртуальной реальности, интерактивная панель с документ-камерой, интеллектуальный робот. В модельных библиотеках: филиале №1 им. Е.А.Благининой и ЦГБМ им. А.А. Фета, ЦГДБ, созданных в рамках национального проекта «Культура», внедрена передовая RFID-технология, направленная на повышение качества библиотечного обслуживания курян. Пользователи библиотек получают электронный читательский билет, с помощь которого они могут авторизоваться, выбрать необходимые книги на полке и взять их домой через терминал самостоятельной книговыдачи и деактивацию RFID-метки. Курянам представлен легитимный и мобильный доступ к 5-ти базам данных удаленных электронных сетевых ресурсов. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека», обеспечивающая создание единого электронного российского пространства знаний и объединяющая фонды публичных библиотек России, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Обеспечен доступ к более 5 млн. экз. полных текстов книг и периодики, а также уникальным коллекциям: «Авторефераты и диссертации», «Патентные документы». Удаленный электронный ресурс «НЭБ.Дети», который предоставляет возможность познакомиться с наиболее значимыми произведе-ниями. Фонд «НЭБ.Дети» насчитывает более 28 тыс. изданий. Удаленный электронный читальный зал ФГБУ «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» насчитывает более 1 млн. изданий. В библиотеке-филиале №2 им. Е.И. Носова, библиотеке-филиале №1 им. Е.А. Благининой, ЦГДБ МБУК ЦСБ г. Курска, созданных в рамках национального проекта «Культура», пользователям представлен доступ к электронному ресурсу «ЛитРес»-крупнейшему в мире поставщику электронных изданий и аудиокниг, в котором для пользователей доступно более 60 тыс. электронных и аудиокниг; в Центральной городской библиотеке для молодежи им. А.А. Фета осуществляется. доступ к ЭБС «БиблиоРоссика», насчитывающей более 18 тыс. изданий. | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области – не менее 40% в 2030 году. Доля публичных библиотек, подключенных в сети «Интернет», в общем количестве библиотек области, - не менее 100% в 2024 году |  |  |  | 47 100 |  | - - |  |
| 5.5.3.3. | повышение доступности культурных услуг для жителей, в том числе через развитие внестационарных и дистанционных форм культурного обслуживания |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Учреждения культуры развивают внестационарные формы работы. Музеи Курской области активно ведут социальные сети с показом произведений и рассказом о них, представляют коллекции на сайтах учреждений (VK, Телеграмм, Одноклассники). Оформление виртуальных выставок проходит на сайтах учреждений, а создание ММ-гида на платформе Artefact. В г. Курске с целью повышения доступности библиотечных услуг организовано 37 пунктов внестационарного обслуживания пользователей: 17 – на базе детских садов, 14 – на базе средних общеобразовательных школ, 2 – на базе детских поликлиник, 3 – на базе пунктов временного размещения, 1 - «БИБЛИОточка: #КНИГА_рядом» в торговом комплексе «Рынок на Дериглазова». Библиотечные пункты работают по определенному графику и в определенные часы. Большой востребованностью пользуется услуга «Книги на дом», в рамках которой по запросу пользователей сотрудники библиотеки и волонтеры доставляют книги на дом. Муниципальные центры досуга проводят бесплатные кинопоказы и мероприятия на открытых площадках. Концертно-творческий центр им. М.С. Щепкина, центр народного творчества «Русь», городской культурный центр «Лира» оказывают услуги по показу концертов и спектаклей вне стационара и в онлайн-формате в сети «Интернет» | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – не менее 100% в 2030 году |  |  |  | 92,41 |  | - |  |
| 5.5.3.4. | создание инфраструктуры доступа населения к музейным предметам за счет использования интерактивных, мультимедийных, коммуникативных технологий | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На сайтах музеев представляются виртуальные выставки. На сайте ОБУК «Курский областной краеведческий музей» размещены виртуальные туры. Музейные предметы представлены на сайте Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. В музеях присутствуют мультимедийные киоски. В выставочном центре «Курск – Город воинской славы» через информационный киоск посетители могут ознакомиться с фотографиями и документами тематических выставок Центра. Аналогичная информация размещена на официальном сайте МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» в сети Интернет | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области, - не менее 100% |  |  |  | 100 |  | - |  |
| 5.5.4. | Укрепление и развитие профессионального искусства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.1. | обеспечение эффективной работы государственных театрально-концертных организаций | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Действуют три театрально-концерт-ных организации. Филармонией в 2025 году дано более 600 концертов, на которых побывали свыше 170 тыс. зрителей, театрами показано более 400 спектаклей, на которых присутствовали более 200 тыс. зрителей. Модернизация региональных театров проведена на 21,1 млн. рублей, включая капитальный ремонт Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина. ОБУК «Курский театр кукол» получил федеральную субсидию в размере 2,4 млн. рублей на постановку двух спектаклей и приобретение звукового оборудования. С 24 по 26 октября 2025 года в Курском театре кукол состоялись Большие гастроли Дагестанского государственного театра кукол. В рамках проекта состоялось восемь показов. Филармония приняла участие в гастрольных турах по федеральной программе «Большие гастроли» при поддержке Росконцерта по Свердловской, Тверской, Владимирской, Ленинградской и других областям. По программе «Большие гастроли» в КЗ «Свиридовский» состоялся концерт национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2019 года выросло не менее чем в 3 раза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.2. | обеспечение грантовой поддержки творческих проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2021 году реализован проект «Путешествие в древнее Железногорье», победитель Грантового конкурса «Арт-Окно». Сумма гранта – 650 000 рублей. В 2023 году реализован проект «Городище», победитель Грантового конкурса «Арт-Окно». Сумма гранта 680 000 рублей | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий – не менее 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.3. | развитие и совершенствование системы подготовки кадров культуры |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства работниками, имеющими профильное образование. ОБУК «Курский областной краеведческий музей» осуществляет подготовку кадров на непрерывной основе по разным направлениям музейной деятельности. В 2025 году сотрудники музея проходили курс повышения квалификации по теме «Мультимедийные технологии в современном музее» на базе Центра непрерывного образования ФГБОУ ВО МГИК | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.4. | использование возможностей ресурсов сети Интернет как эффективного канала популяризации профессионального искусства и информирования населения о деятельности учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях популяризации профессионального искусства и информирования населения о деятельности учреждений культуры используются возможности ресурсов сети Интернет как эффективного канала. ОБУК «Курский областной краеведческий музей» размещает информацию о головном музее и его филиалах на сайте музея kursk-museum.ru. ОБУК «Курский государственный музей археологии» информацию о деятельности музея и его филиале размещает на официальном сайте музея в сети Интернет https://www.archeo-kursk.ru/. Информация о деятельности ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» и филиала представлены на сайте https://www.deinekagallery.ru/. Все музеи имеют страницы в социальных сетях VK, Телеграмм, Одноклассники. В 2025 году в г. Курске активно развивались проекты учреждений культуры и дополнительного образования в сети Интернет. На страницах учреждений культуры размещено 22653 публикации. Активно ведется сотрудничество с каналом PRO.Культура, порталами «Соловьиный край», «Культура для школьников», где размещаются материалы об учреждениях культуры и дополнительного образования. Успешно осуществлен переход в новые рабочие кабинеты в компоненте «Госпаблики» Платформы обратной связи Единого портала Госуслуг. На платформе «Контента» размещается информация о деятельности учреждений в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году официальная группа Централизованной системы библиотек города Курска в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mbukcsb kurska) стала победителем Всероссийского конкурса групп (сообществ) социальной сети «ВКонтакте» организаций образования, социального обслуживания и культуры «Лучшая группа (сообщество) «ВКонтакте» в 2025 году» в номинации «Лучшая группа (сообщество) «ВКонтакте» библиотеки и библиотечной системы России - 2025» | Опубликование информации о деятельности учреждений культуры в сети Интернет на постоянной основе. Создан культурно-туристический портал «Соловьиный край», в который также интегрированы все учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5. | Укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5.1. | сохранение и развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Курский областной Дом народного творчества имеет ремесленные филиалы: «Глушковский Центр народных ремесел», «Пристенский Центр народных ремесел», «Саморядовский Центр народных ремесел», «Суджанский Центр народных ремесел». Кроме того в районах есть муниципальные центры ремесел, всего 9. Например, Дроняевский центр народных традиционных промыслов Курчатовского района, занимающийся гончарной посудой и игрушкой. В целях популяризации народного искусства выставочный зал «Курские ремесла» областного Дома народного творчества после ремонта в обновленной версии был открыт 6 декабря 2024 г. в стенах областного Дворца культуры им. В.Н. Винокура. В 2025 году в выставочном зале было проведено более 200 экскурсий и 70 мастер-классов по ремёслам в рамках проекта «Семейные выходные», которые теперь проходят здесь еженедельно. На сегодня в лавке есть около 250 изделий. Всего количество мастеров традиционного и авторского направления декоративно-прикладного искусства в области – около 700 человек. Индивидуальные мастера традиционных ремесел (т.н. «надомники») - 164 чел. В 2025 году внесены изменения в Закон Курской области от 17.12.2020 № 114-ЗКО «О наградах Курской области», дополнивший перечень профессиональных званий Курской области званием «Народный мастер Курской области». Это звание будет присваиваться не более чем одному лицу в год, в преддверии профессионального праздника «День работника культуры» (25 марта). Лицо, которому будет присвоено звание «Народный мастер Курской области», будет получать ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей | Ежегодное количество грантов некоммерческим организациям на развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества – не менее 3 |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.5.2. | обеспечение сохранения и развития культурного наследия региона | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено предоставление полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; повышение доступности объектов культурного наследия. В 2025 году реализованы фестивали-конкурсы и выставки областного значения, приуроченные к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. 4 мероприятия вошли в Распоряжение Губернатора. Прошел XII Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой «Солнце России». Успешно реализован просветительский этнопроект «Богатство курского фольклора». Состоялись VII Межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства и VI межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». На базе ОБУК «Курский государственный музей археологии» действует Гочевская древнерусская экспедиция. Ведутся регулярные охранные раскопки Гочевского археологического комплекса в Беловском районе. Кроме того, не прекращается работа по выявлению новых памятников археологии. За прошедшие годы сотрудниками музея открыты десятки памятников археологии от эпохи каменного века до Развитого средневековья и Нового Времени. В Курском областном краеведческом музее и его филиалах проводятся ежегодные мероприятия в постоянном режиме по сохранению и развитию культурного наследия. Ежегодно утверждаются планы-задания по сохранению собрания музейных ценностей, включающие мероприятия по обеспечению сохранности, безопасности хранения и использования, реставрации культурных ценностей. В рамках планов–заданий утверждаются мероприятия по развитию музейных собраний, включающих пополнение музейного фонда, расширение доступа населения к культурным ценностям, в т.ч. через ГК МФ РФ и через социальные сети. МБУК «Центр народного творчества «Русь» - единственное в городе Курске профильное муниципальное учреждение культуры, созданное в целях сохранения и развития традиционной народной культуры, обрядов, народных промыслов, фольклора. В центре работают мастера по различным видам прикладного творчества (лозоплетение, выпиливание из дерева, лепка из глины и гончарное дело, резьба по дереву, изготовление тряпичной куклы, художественная роспись различных стилей и др.). В рамках проекта «Русь» мастеровая в 2025 году проведены 166 мастер-классов с участием 25488 чел., 12 выставок декоративно-прикладного творчества «Теплые игрушки», городской конкурс «Ух ты, Масленица, «Пасхальное торжество: традиции, символы и шедевры», фестиваль казачьей культуры и др. с участием 13543 посетителей, 5 программ в рамках проекта «Традиционная культура Курского края» с участием 300 чел. | Количество проведенных масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) – не менее 10 к 2030 году |  |  |  | 4 |  | - |  |
| 5.5.5.3. | обеспечение грантовой поддержки проектов муниципальных образований в сфере сельской культуры, развития любительских творческих коллективов и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Для муниципальных образований учрежден грант Губернатора Курской области в сумме 425 тыс. рублей, направленный на реализацию проектов по развитию сельской культуры. В 2025 году подведены итоги ежегодного конкурса на предоставление грантов губернатора Курской области, направленного на развитие сельской культуры. Экспертный совет определил победителей конкурса, среди которых оказались Дмитриевский и Обоянский районы. В Обоянском районе на базе Усланского дома культуры будет создана видеостудия «Фокус». В рамках проекта «Фокус» молодые люди не только освоят работу с профессиональным оборудованием, но и научатся отражать актуальные темы в своих работах. Проект Дмитриевского района направлен на объединение трёх поколений одной семьи и изучение традиций русской кухни через кулинарный проект «Рецепты моей бабушки». В кулинарных мастер-классах, в создании книги рецептов примут участие более 100 человек – дети, родители, бабушки и дедушки | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, - не менее 30 ед. в 2030 году; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности, - не менее 3 ежегодно | 2 |  |  | 2 |  | - |  |
| Задача 5.6. Поддержка и развитие сферы туризма, сохранение объектов историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Сохранение культурного наследия, реконструкция и развитие объектов показа, обеспечение надлежащей инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.1. | охрана объектов историко-культурного наследия и прилегающих ландшафтов от застройки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжалась работа по охране объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией объектов культурного наследия. На территории области находится 4291 объектов культурного наследия, из них: федерального значения - 214, регионального значения - 1150, местного (муниципального) значения - 50, выявленных объектов культурного наследия – 2877. Постановлением Правительства Курской области от 28.02.2025 № 155-пп установлены границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Рыльска, и утверждены требования к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны. В границах территории новой объединенной зоны охраны расположено 176 объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ: - 12 ОКН федерального значения; - 134 ОКН регионального значения; - 30 ОКН местного (муниципального) значения. В целях охраны объектов историко-культурного наследия и прилегающих ландшафтов от застройки в г. Курске в 2025 году проведены работы по сохранению 2-х объектов культурного наследия регионального значения: «Место расстрела советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» и «Памятный знак, установленный в честь героических подвигов комсомольцев-курян в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.2. | обеспечение публичности информации при реализации строительных проектов, проведение региональных референдумов | - | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На официальном сайте Администрации города Курска размещается информация об утвержденных проектах планировки и проектах межевания территорий | Обеспечен учет мнения жителей Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.3. | сохранение и охрана исторических природных ландшафтов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На карте градостроительного зонирования муниципального образования «городской округ город Курск» в части границ зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования «городской округ город Курск» по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город Курск», утвержденных решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС (в ред. от 02.04.2025 № 140-7-РС, от 16.12.2025 № 173-7-РС), отображены границы памятников природы регионального и местного значения | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.4. | возрождение старинных особняков и памятников архитектуры |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На постоянной основе проводится согласование и выдача разрешительной документации в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение историко-культурного потенциала региона |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.5. | формирование приоритетов по реставрации объектов культурного наследия, улучшению их технического состояния и возвращению в культурный оборот |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Сформирован перечень приоритетных объектов культурного наследия для реставрации |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.6. | реставрация объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Выдано 60 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; выдано 43 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия – работы по реставрации, ремонту и приспособлению к современному использованию; согласовано 15 научно-проектных документаций на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. В рамках проекта «Историческая память» ведётся разработка проектно-сметной документации на реставрацию зданий «Башня ограды, XVII-XVIII вв.», «Здание Окружного суда, XIX в.», «Здание братского корпуса, XIX в.», «Здание Дворянского собрания, XIX в.». Продолжается реставрация объекта культурного наследия «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.» для приспособления под Курский областной краеведческий музей | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.7. | проведение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Собственникам (законным владельцам) в 2025 году выдано 104 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия. Проведено 1 контрольно-надзорное мероприятие, в форме внеплановой выездной проверки, по результатам которого собственнику объекта культурного наследия выдано предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны объектов культурного наследия и составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статье 7.13 КоАП РФ. Постановлением Ленинского районного суда г. Курска назначен штраф 15,0 тыс. рублей. | Обеспечено ежегодное проведение мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.8. | развитие музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., развитие военно-исторических и тематических музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории региона действует музеи военно-патриотической направленности: военно-исторический музей «Юные защитники Родины» имени К.Рябовой (посещаемость 28,4 тыс. чел.), Историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта», историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» (посещаемость 36,9 тыс. чел.), Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы (посещаемость 81,7 тыс. чел.), Дом-музей писателя-фронтовика К.Д. Воробьева (посещаемость 1,6 тыс. чел.), музей партизанской славы «Большой Дуб» (посещаемость 12,2 тыс. чел.). Центр историко-культурного наследия города Курска и его структурное подразделение выставочный центр «Курск – город воинской славы» являются партнером Музея Победы и участником Международного проекта «Территория Победы», входят во Всероссийскую ассоциацию патриотического туризма. Сотрудники Центра историко-культурного наследия принимали участие в: VIII Международном конкурсе краеведов, работающих с молодежью Российского исторического общества и фонда «История Отечества»; III Международном конкурсе «Туристический код моей страны, города, поселка, района – PRO-туризм»; работе Стратегической сессии Ассоциации исторических и военно-исторических музеев в Музее политической истории России в рамках XI Международного культурного форума; Всероссийском форуме экскурсоводов, гидов-переводчиков и музейных специалистов. В рамках сотрудничества с Музеем Победы Центр историко-культурного наследия города Курска на протяжении нескольких лет принимает участие в акции «День фронтовой собаки», в онлайн-флешмобе «Цвета российского флага». На официальном сайте Центра историко-культурного наследия города Курска размещены мультимедийные фотодокумен-тальные выставочные проекты: «Уроки Нюрнберга», мультимедийные выставки «С парада на фронт», «Первый партизанский парад-митинг», «Дальневосточный финал», «Четвероногие герои», «Парады» | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла к 2030 году до 0,45 посещений. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  | 600,3 тыс. человек в 2025 году |  | х |  |
| 5.6.1.9. | охрана и реконструкция памятников и мемориальных комплексов, отражающих события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году развернута большая работа по приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков и мемориалов посвященных памяти Героев Великой Отечественной войны, в том числе, являющимися объектами культурного наследия. Количество таких объектов 198. Работы выполнялись за счет муниципалитетов и за счет средств Российского военно-исторического общества. Проводится работа по размещению информации о воинских захоронениях, памятниках защитникам Отечества и иных мемориальных объектах военной истории России на платформе сайта «Местопамяти.РФ». В целях охраны и реконструкции памятников и мемориальных комплексов, отражающих события Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг, в г. Курске в 2025 году проведены работы по сохранению 2 объектов культурного наследия регионального значения, которые относятся к памятникам Великой Отечественной войны: «Место расстрела советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» и «Памятный знак, установленный в честь героических подвигов комсомольцев-курян в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Кроме того, проводится реконструкция 6 объектов культурного наследия на мемориальном комплексе «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы отремонтировано 3 памятника, не относящихся к объектам культурного наследия, но посвященные событиям Великой Отечественной войны | Поддержание состояния памятников и мемориальных комплексов в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.10. | развитие краеведческих музеев, формирование музеев экологической направленности | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории региона действует ОБУК «Курский областной краеведческий музей», в экспозиции представлены краеведческие материалы, в том числе о природе. 17 филиалов музея имеют статус краеведческих. Модернизация (капитальный ремонт) региональных музеев (ОБУК «Курский государственный областной музей археологии») осуществлена на общую сумму 8,5 млн. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, фасада внутренних помещений, замена дверей, окон, системы пожаротушения, электричества. Техническое оснащение региональных музеев произведено на общую сумму 18,0 млн. рублей | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла к 2030 году до 0,45 посещений. |  |  |  | 600,3 тыс. человек в 2025 году |  | х |  |
| 5.6.1.11. | развитие и расширение тематических музеев |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе работают тематические музея (литературные, военно-исторические, этнографические). Тематические музеи представлены Историко-культурным центром «Коренная пустынь», Мемориальным музеем А.П. Гайдара (закрыт в связи с событиями СВО), Мемориальным музеем Н.Н. Асеева (закрыт в связи с событиями СВО), Музеем Н.В. Плевицкой, Мемориальным музеем композитора Г.В. Свиридова. В г. Железногорске функционирует Музей истории и трудовой славы Михайловского ГОКа. С 2021 года посещение музея вошло в один из пунктов посещения в рамках развития промышленного туризма в Курской области. Также работает музей природы МОУДО «ЦДТ» | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  |  |  | 600,3 тыс. человек в 2025 году |  | х |  |
| 5.6.1.12. | развитие археологических музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области работает ОБУК «Курский государственный музей археологии» (с 1991 года как филиал Курского областного краеведческого музея), с 12 августа 1993 г. получил самостоятельность и стал независимым Курским государственным областным музеем археологии – первым самостоятельным российским музеем целью которого было изучение, сохранение и пропаганда археологических памятников Курского региона. Посещаемость музея в 2025 году составила 45,08 тыс. человек | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  |  |  | 600,3 тыс. человек в 2025 году |  | х |  |
| 5.6.1.13. | поддержка историко-этнографических музеев |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе действуют Беловский историко-этнографический музей – филиал ОБУК «Курский областной краеведческий музей» (закрыт в связи с событиями СВО), Октябрьский историко-этнографический музей – филиал ОБУК «Курский государственный музей археологии» | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  |  |  | 600,3 тыс. человек в 2025 году |  | х |  |
| 5.6.1.14. | охрана музеев-усадеб, развитие литературных музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Безопасность в музеях Курской области обеспечивается комплексом мер, включающим охранную и тревожную сигнализации, а также физическую охрану, соблюдение температурно-влажностного режима и др. На территории региона действует Литературный музей (посещаемость 21,7 тыс. человек), Дом-музей писателя-фронтовика К.Д. Воробьева (посещаемость 1,6 тыс. человек) | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  |  |  | 600,3 тыс. человек в 2025 году |  | х |  |
| 5.6.1.15. | обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране, в том числе разработка и утверждение проектов зон охраны | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 утверждено 15 границ территорий объектов культурного наследия регионального значения. Утверждена объединенная зона охраны 176 объектов культурного наследия, расположенных в городе Рыльске Курской области | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.16. | Установление границ территорий объектов культурного наследия (памятников археологии, истории и культуры) | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2023-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году утверждено 15 границ территорий | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.17. | Установление зон охраны, объединенных зон охраны объектов культурного наследия | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2023-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году утверждено 39 предметов охраны | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.18. | Включение населенных пунктов в перечень исторических поселений | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2023-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Впервые получили статус исторического поселения два муниципальных образования Курской области - местечко Свобода Золотухинского района и поселок Медвенка | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Проведение туристического зонирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1. | выделение территории с развитой транспортной инфраструктурой, объединяющей туристские потоки по целям: паломнического, патриотического и делового туризма (Курск – м. Свобода (Коренная пустынь) |  | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Золотухинского района сформирована туристическая зона, объединяющая в себе несколько направлений туризма: паломнического (религиозного), основным объектом посещения которой является Монастырь Курская Коренная Рождества пресвятой Богородицы мужская пустынь в м.Свобода; патриотического (мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» в м.Свобода), делового (выставочный центр «Курская Коренская Ярмарка» в м.Свобода), культурно-познавательного (музей «Усадьба А.А.Фета» в д. 1-я Воробьевка) | Создана туристическая зона паломнического, патриотического и делового туризма. Выделена зона, объединяющая паломнический, патриотический и деловой туризм |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.6.2.2. | выделение зоны, имеющей преимущественно природно-ландшафтное и историческое значение, вдоль реки Сейм |  | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы | Создана природно-ландшафтная и историческая зона |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.2.3. | выделение зоны патриотического туризма, расположенной по Северному фасу Курской Дуги | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории области одним из ключевых направлений туризма является военно-патриотический туризм. Событиям Великой Отечественной войны и сражению на северном фасе Курской дуги посвящены многочисленные памятники и мемориальные комплексы региона. Ежегодно каждый из этих объектов посещает от 40 до 60 тысяч человек. В 2023 году открыта 1 очередь мемориального комплекса «Курская битва». Комплекс стал неотъемлемой частью национального туристического маршрута «Соловьи и железо» | Создан историко-культурный мемориальный комплекс «Курская битва» |  |  |  | Выпол-нен первый этап |  | - |  |
| 5.6.2.4. | выделение зоны этнокультурного туризма и соответствующей инфраструктуры на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы», первая половина XVIII– начало XX вв. (в с. Красниково Пристенского района) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с тем, что в Курской области сохраняется действие правового режима контртеррористической операции, режима чрезвычайной ситуации федерального характера, работы по развитию инфраструктуры туристического кластера «Парк мельниц» в Пристенском районе временно приостановлены | Создан туристический кластер на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы», первая половина XVIII – начало XX вв. |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.3. | Поддержка и продвижение региональных туристических брендов, усиление региональной туристической идентичности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1. | создание имиджевой видеопродукции о достопримечательнос-тях Курской области, размещение ее в сети Интернет | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году центром историко-культурного наследия города Курска на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте реализовывались онлайн-проекты: «#Про-День_в_истории», «Необычный ракурс», «Курский mix», «Кадр истории», «Про старый Курск» и др., которые рассказывают об уникальном историко-культурном наследии города Курска (более 45 тыс. просмотров «ВКонтакте») | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.2. | разработка и печать билбордов и постеров о культурном и природном наследии Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Отдельными муниципальными образованиями обеспечено изготовление печатной продукции, популяризирующей культурное наследие региона. | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3. | поддержка и совершенствование многоязычного туристского портала, интегрированного с крупнейшими социальными сетями | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В сети Интернет действует сайт туристско-информационного центра Курской области (www.gokursk.ru). На сайте предоставлена развернутая и структурированная информация о туристских возможностях Курской области, о турпредприятиях региона, гостиницах, санаториях, музеях, театрах; описаны наиболее интересные достопримечательности региона. На сайте реализована возможность интеграции ресурса с крупнейшими социальными сетями. | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.4. | поддержка организации и проведения рекламных туров для туроператоров и туристской прессы России и стран ближнего и дальнего зарубежья |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в рамках запуска рельсового автобуса (РА-2) по маршруту Воронеж 1 – Курск – Воронеж 1, Туристско-информационный центр Курской области провел для представителей СМИ и администрации г. Воронежа обзорную экскурсию по г. Курску. ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области» принял участие в организации и проведении блог-тура «История Победы» федерального проекта «Блог-туры «Путешествуем по России» (с 19 по 24 августа 2022 года) | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.5. | участие Курской области в международных, всероссийских и межрегиональных выставках и форумах туристской направленности (в т.ч. «Интурмаркет», MITT, «Отдых») | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. С 13 по 15 марта 2025 года ТИЦ Курской области работал на едином стенде Черноземья на выставке «Интурмаркет», которая проходила в Нижнем Новгороде. ТИЦ Курской области организовал презентацию туристического потенциала региона, осуществил обмен опытом с коллегами из других субъектов. С 27 по 29 марта 2025 года в Минске проходила XXVII Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025». ТИЦ Курской области также работал на едином стенде Черноземья. Посетители выставки ознакомились с курскими путеводителями, сувенирной продукцией. В интерактивном формате сотрудники представили гостям выставки историю региона и его достопримечательности. С 10 по 15 июня 2025 года ТИЦ Курской области работал в Москве на Международном туристическом форуме «Путешествуй». Курская область презентовала межрегиональный автомобильный маршрут «Великая русская стена», который соединил наш регион, Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую, Белгородскую области. Специалисты ТИЦ познакомили гостей с достопримечательностями Курской области. В период работы выставок стенд региона посетило более 15 000 человек. Центр историко-культурного наследия города Курска принял участие в финале ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года», представлены 3 экскурсии: в номинации «Лучшая экскурсия в городе» - фотоэкскурсия «От Красной до Театральной: Курск в кадре времени», в номинации «Лучший детский маршрут – квест «Секреты детского парка», в номинации «Лучшая музейная экскурсия - «Есть такая профессия – Родину защищать». Из представленных на конкурс экскурсий 2 экскурсии вышли в финал, квест «Секреты детского парка» получил специальный диплом «За устойчивую модель вовлечения детей в туристское наследие региона» | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4. | Развитие военно-исторического туризма (продвижение и развитие экскурсионных маршрутов, посвященных событиям Великой Отечественной войны) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Туристско-информационным центром Курской области разработан комплекс экскурсионных маршрутов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, с посещением объектов показа, расположенных на территории г.Курска, Золотухинского, Поныровского, Фатежского, Железногорского, Медвенского и Пристенского районов. Пешеходные маршруты военно-исторического туризма по г.Курску реализуются также Центром историко-культурного наследия г.Курска. Центром историко-культурного наследия г. Курска разработаны и проводятся экскурсии в рамках военно-исторического туризма: пешеходная экскурсия «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» по Мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; «Рубежи обороны» - по местам обороны города Курска бойцами народного ополчения осенью 1941 года; пешеходная тематическая экскурсия по историческому центру города «Всегда на страже». Разработана и проводится троллейбусная экскурсия «Курск – Город воинской славы»; пешеходная экскурсия «Ратные и трудовые подвиги курских железнодорожников». Сотрудники Центра проводят экскурсии по местам боев на северном и южном фасах Курской битвы. К 80-летию Победы в Курской битве разработана экскурсия «Здесь разгибалась Курская дуга» с посещением мест боев на северном фасе Курской дуги и Мемориала «Курская битва». За 2025 год проведено 96 тематических экскурсий, в которых приняли участие свыше 2500 человек | Обеспечение военно-патриотического воспитания населения, в том числе молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5. | Развитие культурно-познавательного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5.1. | включение архитектурных ансамблей в туристический оборот | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Центром историко-культурного наследия г. Курска разработано и проводится более 30 тематических экскурсий в рамках культурно-познавательного туризма. Уникальный проект Центра «Лики старых улиц» - это цикл пешеходных экскурсий по старинным улицам города. Разработаны и пользуются большим спросом обзорная автобусная/автомобильная экскурсия «Курск – древний и вечно молодой», экскурсия на электробусе «15 верст истории», «Музыкальная колыбель Свиридова», пешеходная экскурсия «Знаменитые куряне в городской скульптуре Курска», цикл тематических пешеходных экскурсий «Православные святыни Курска» и др. За 2025 год проведены 69 экскурсий, в которых приняли участие 11527 человек | Сформированы новые туристические маршруты с включением архитектурных ансамблей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6. | Развитие инфраструктуры для автотуризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.1. | установка знаков туристской навигации и ориентирующей информации к объектам туристского показа и инфраструктуры |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В течение 2022 года в рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества «Маяки памяти» на территории Курской области было установлено 15 информационных дорожных знаков, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. В 2023 году установлены знаки навигации, указывающие нахождение МУК «Железногорский краеведческий музей». В 2024 году установлены 3 таблички с QR-кодом на объекты культурного наследия: (ГКЦ им. М.С. Щепкина, Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова, ДШИ № 4 им. В.Г. Яковлева и 4 таблички с QR-кодом у памятников Г.В. Свиридову, Е.И. Носову, К.Д. Воробьеву, В.М. Клыкову | Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.2. | разработка и внедрение мобильного приложения о достопримечатель-ностях Курской области |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.6.3. | расширение сети туристических информационных центров, включая установку информационных терминалов у ключевых объектов показа |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Системе оперативного управления «Эталон» размещена информация о 2 маршрутах автомобильного туризма, проходящих по территории Курской области – маршруты «Соловьи и железо. На авто по Курской области» и межрегиональный автомобильный маршрут «Великая русская стена» (совместно с Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областями). Информация о маршруте «Соловьи и железо. На авто по Курской области» размещена на сайте Путешествуем.рф и в каталоге автомаршрутов «Туризм в России», подготовленным Министерством экономического развития Российской Федерации и Центром стратегических разработок | Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.4. | обеспечение доступности автомобильного транспорта, создание остановок, стоянок и разворотных площадок | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлено устройство 17 новых автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.5. | развитие придорожной торговли на транзитных маршрутах |  | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На федеральных трассах имеются кафе, станции технического обслуживания автомобилей, придорожные объекты торговли | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.6. | организация пунктов обслуживания туристов вдоль автомобильных трасс (кафе, туалеты, места отдыха) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжают работать предприятия общественного питания, торговли, автозаправки, открытые ранее вдоль автомобильных дорог | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7. | Развитие делового и событийного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7.1. | расширение масштаба участников ежегодно проводимых деловых и событийных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В связи со сложной обстановкой в регионе в 2025 году Курская Коренская ярмарка была отменена в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба от 22.04.2025 № 15 по реализации Курской области Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757. В 2025 году проведены межрегиональный фестиваль-конкурс бальных танцев «Весенний бал», праздник, посвященный Дню города Курска, Стратегическая сессия «Открой Курск заново» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.7.2. | развитие уникальных событийных мероприятий, в том числе ориентированных на вовлечение молодежи | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» Курская область стала получателем единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» в размере 76,99 млн. рублей. Благодаря этому в регионе были организованы следующие событийные мероприятия: 1. Международная историко-просветительская патриотическая акция «Диктант Победы» на территории мемориального комплекса «Курская битва». 2. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 3. Мероприятие, посвященное 82-й годовщине Победы на Курской дуге. 4. Мероприятие «Лето на Полугоре». 5. Мероприятия «Осень на Полугоре» и «Зима на Полугоре». 6. Спектакль «Непокоренный Курск». Общее количество зрителей и участников данных мероприятий превысило 90 тысяч человек. В 2025 году проведен XIV Международный пленэр художников «Курск - соловьиного края столица», проект «Молодежная Арт-студия», #В/МЕСТЕ: МОБИЛЬНОЕ АРТ-«ПРОСТРАНСТВО» – проект победитель грантового конкурса Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Продолжена деятельность по поддержке и популяризации школьного движения КВН на территории г. Курска. Школьная сборная Курской области «Антоновка» - постоянный участником телевизионного проекта «КВН.Дети». В 2025 году участниками Всероссийской Юниор-Лиги КВН стали 2 команды-финалисты и победители Школьной Лиги КВН «Старт». В рамках игр Школьной лиги КВН «Старт» для детей и подростков от 7 до 18 лет в 2025 году проведены 10 мероприятий с участием более 6200 человек. На базе Скейтпарка «Гелиос» состоялся турнир по экстремальным видам спорта «Кубок Гелиоса», приуроченный к празднованию Дня молодежи и Дня города. Участниками и зрителями мероприятия стали 1020 человек. Досуговая программа городского креативного пространства «Веранда» в 2025 году состояла из 385 офлайн мероприятий с общим количеством участников – 9713 человек. В рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» МБУ «ЦПМИ г. Курска» реализованы: курс «ПРОработу», проект «Школа «Экокреатив 2.0», Арт-фестиваль «Говор». В рамках Дня молодежи для семей города Курска проведен Фестиваль семей работающей молодежи. Участниками фестиваля стали более 500 человек. Проведен 26-й полумарафон в память о погибших моряках атомного подводного ракетного крейсера «Курск», в котором приняли участие более 200 человек | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7.3. | активизация участия Курской области в мероприятиях по проведению всероссийских чемпионатов и первенств любого уровня |  | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Министерство внутренней и молодежной политики Курской области оказывает содействие в направлении молодежи Курской области для участия в мероприятиях федерального межрегионального уровней, в числе которых творческие фестивали и конкурсы, молодежные образовательные форумы, соревнования военно-патриотической направленности | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.8. | Развитие паломнического (религиозного) туризма (поддержание в надлежащем состоянии действующих храмов и монастырей; обеспечение проживания паломников | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Центре историко-культурного наследия разработан цикл тематических пешеходных экскурсий «Православные святыни Курска» с посещением старейших храмов города. В 2025 году проведены 17 тематических экскурсий, в которых приняли участие 504 человека | Продвижение образа Курской области как духовного центра России |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9. | Развитие экологического туризма: | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффектив-ности реализации молодежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровле-ния и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В Курской области утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения, в который входит 75 объектов. Разработаны основные туристско-экскурсионные маршруты, в которые входит посещение объектов ООПТ, включенных в данный Перечень: – «Экологический маршрут «Стрелецкая степь»; – маршруты «Соловьиный край России» и «Туда, где соловьи поют»; – маршрут «История Курской магнитной аномалии»; – в Щигровском районе действует муниципальный экскурсионный маршрут, в рамках которого есть возможность познакомиться с памятным местом бурения первой скважины КМА. Указанные туристско-экскурсионные маршруты рассчитаны на людей различных возрастных категорий. В Курской области на объектах ООПТ регулярно проводятся мероприятия культурно-познавательной направленности регионального значения. Так, вопросы экологического просвещения традиционно освещаются сотрудниками Центрально-Черноземного заповедника на базе Музея Природы, расположенного на его территории. Памятник природы «Парк в д.1-я Воробьевка», расположенный в усадьбе А.А. Фета, регулярно выступает площадкой для проведения фестивалей и различных событийных мероприятий. В границах особо охраняемой природной территории регионального значения-природного парка «Парк «Боева дача» действует экологическая тропа. Она представляет собой прогулочно-познавательный маршрут с информационными стендами о редких представителях флоры и фауны, обитающих на территории природного парка. | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение уникальных ландшафтов и воспитание у людей бережного отношения к природе. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.1. | популяризация туристических маршрутов, включающих посещение Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В. Алехина | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполнено. В перечень основных туристических маршрутов по Курской области, которые предлагаются региональными туроператорами для жителей и гостей области, входит экологический маршрут «Стрелецкая степь» с посещением Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В.Алехина | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение уникальных ландшафтов и воспитание у людей бережного отношения к природе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.2. | включение в туристические маршруты особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. В регионе разработаны основные туристско-экскурсионные маршруты, в которые входит посещение объектов ООПТ, включенных в данный Перечень: – «Экологический маршрут «Стрелецкая степь» с посещением Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им.проф. В.В.Алехина; – маршрут «Соловьиный край России» с посещением парка в д. 1-я Воробьевка, расположенного на территории музея «Усадьба А.А.Фета»; – маршрут «История Курской магнитной аномалии» с посещением Железногорского дендрологического парка; – в Щигровском районе разработан и действует муниципальный экскурсионный маршрут, в рамках которого есть возможность познакомиться с памятным местом бурения первой скважины КМА | Сформированы новые туристические маршруты с включением особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.3. | создание сети обустроенных пешеходных и велосипедных маршрутов с центрами обслуживания туристов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города. В г. Железногорске в рамках реализации благоустройства парка им. Никитина – проекта победителя Всероссийского конкурса на лучший проект в малых городах и исторических поселениях, уложены велосипедные дорожки. На Аллее им. А.В. Варичева сделано зонирование пешеходной и велосипедной дорожек. В г. Курчатове на территории парка культуры и отдыха «Теплый берег» обустроены пешеходные и велосипедные дорожки-маршруты | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение туристов доступной развитой туристской инфраструктурой. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.4. | развитие водного и парусного туризма | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области действуют РФСОО «Федерация серфинга Курской области», Водно-спортивный клуб «VODA46 Курск», Федерация Парусного Спорта Курской области, Федерация спортивного туризма Курской области, которые регулярно организуют мероприятия в сфере водного и парусного туризма для профессиональных спортсменов | Повышение туристической привлекательности Курской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.5. | формирование речных водных маршрутов с развитием инфраструктуры и туристских станций |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение туристов доступной развитой туристской инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10. | Развитие сельского туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.1. | продвижение Курской области как центра сельского туризма |  | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Мантуровского района реализуется проект «Деревня сыроваров». ИП Глава К(Ф)Х Волков Е.А. стал получателем гранта «Агротуризм» по итогам конкурса, организованного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В рамках проекта на территории семейной фермы построен глэмпинг, а также контактный коровник. Для туристов работает кафе, в меню которого представлены блюда на основе молочной и сырной кухни. Проводятся мастер-классы по изготовлению молочных продуктов и сыра, в том числе авторского сыра «Малевич», который был неоднократно отмечен призовыми дипломами и наградами различных конкурсов | Содействие развитию имиджа Курской области как центра сельского туризма. Повышение туристической привлекательности Курской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.2. | поддержка предпринимательских инициатив по созданию объектов сельского и агротуризма | Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2023-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы | Создание не менее 5 объектов сельского и агротуризма. Обеспечение занятости населения в сельской местности. Развитие инфраструктуры сельского агротуризма |  |  | - |  | - |  |  |
| 5.6.10.3. | поддержание народных промыслов (гончарный центр Курской области – г. Суджа, родина кожлянской игрушки– д. Кожля и др.), фестиваль «Дни жатвы» – Медвенский район, народное гуляние «Левада» – Большесолдатский район) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году принят Закон Курской области от 20 ноября 2023 года № 100-ЗКО «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации на территории Курской области», в соответствии с которым предусматривается поддержка организаций народных художе-ственных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых в соответствии с федеральным законодательством утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти). Также предусмотрено ведение Регионального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Курской области | Сохранение и развитие традиционных народных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.4. | продвижение мастер-классов по технологиям производства народных промыслов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта «Русь мастеровая» проведены 166 мастер-классов центром народного творчества «Русь» с количеством участников - 25488 человек | Сохранение и развитие традиционных народных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.5. | создание сети экскурсионных маршрутов сельского туризма | Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализа-ции моло-дежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2023-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы | Создано не менее 10 конкурентоспособных турпродуктов в сфере сельского туризма муниципального и межмуниципального уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11. | Развитие промышленного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.1. | популяризация объектов показа | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятия выполняются. Информация об объектах и маршрутах промышленного туризма постоянно обновляется на сайте gokursk.ru. Площадками для развития промышленного туризма в регионе выступают 6 пилотных предприятий, с которыми ТИЦ ведёт плотное взаимодействие. Это Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Курская атомная станция, Курский электроаппаратный завод вместе с резидентами индустриального парка «Союз», производитель домашнего текстиля компания «Бел-Поль», инжиниринговое предприятие «Совтест АТЕ» и Курская пивоваренная компания «Чешский лев» | Укрепление имиджа региона, усиление его конкурентных позиций, рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.2. | продвижение бренда Курской области - Курская магнитная аномалия | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области |  | Укрепление имиджа региона, усиление его конкурентных позиций, рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.3. | организация посещений музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Михайловский ГОК имени А.В. Варичева в 2025 году продолжил работу по развитию промышленного туризма. Любой желающий может ознакомиться с историей и настоящим предприятия на одной из 6 тематических экскурсий. Для юных туристов в возрасте от 7 лет разработан мастер-класс по созданию аппликации с использованием кусочков железной руды. Их также знакомят с Михайловским ГОКом, показывают мультфильм о том, как делают окатыши | Рост количества посетителей музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.12. | Стимулирование развития медицинского туризма на базе компетенций области, создание кластера медицинских услуг и сопутствующей инфраструктуры |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» активно занимается экспортом медицинских услуг. На лечение в медучреждение приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья. Специалисты Центра оказывают профильную медицинскую помощь пациентам, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом всех особенностей | Создан кластер медицинских услуг. Обеспечено повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.13. | Развитие туристских продуктов выходного дня | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Туристско-информационным центром Курской области разработано 49 экскурсионных маршрутов, в том числе 14 маршрутов религиозного и паломнического туризма. В этом перечне присутствуют маршруты экологической и историко-культурной направленности, как по известным объектам показа, так и к новым туристическим магнитам региона. Данные маршруты рассчитаны на разные возрастные и целевые группы, реализуются туроператорами региона при формировании программ приема гостей Соловьиного края. МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» разработаны туры выходного дня (на 1, 2 и 3 дня пребывания в городе Курске). | Повышение туристической привлекательности Курской области. Расширение сети экскурсионных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |