34

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию 

и проектам (программам)

(протокол от_____________№

)

П А С П О Р Т
государственной программы (комплексной программы)
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»
1. Основные положения

	Куратор государственной программы 
(комплексной программы) 
	Денисов Роман Юрьевич - заместитель Губернатора Курской области


	Ответственный исполнитель 
государственной программы
(комплексной программы)
	Афонин Александр Викторович – министр строительства Курской области

	
	

	Период реализации государственной программы (комплексной программы)
	Этап I: 2014-2023 годы

Этап II: 2024-2030 годы

	Цели государственной программы
(комплексной программы)
	Увеличение годового объема ввода жилья до 1,038 млн.кв.м к 2030 году.
Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 196,7 тыс. семей.
Расселение в 2024-2030 годах 17,63 тыс. кв.м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

	Направления (подпрограммы) государственной  программы (комплексной программы)
	Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»;

Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»;

Направление (подпрограмма) 3 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Всего: 35 234 412,866 тыс. рублей, в том числе:

I этап 2014 -2023 годы - 20 336 781,654 тыс. рублей, 
II этап 2024 -2030 годы – 14 897 631,212 тыс. рублей, 
    в том числе:

2024 год – 2 386 681,316 тыс. рублей,
2025 год – 2 450 400,611 тыс. рублей,
2026 год – 2 272 239,242 тыс. рублей,

2027 год – 1 869 424,579 тыс. рублей,

2028 год – 1 908 200,158 тыс. рублей,

2029 год – 1 955 332,501 тыс. рублей,

2030 год – 2 055 352,805 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации
	Комфортная и безопасная среда для жизни / 
Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год /

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»


2. Показатели государственной программы (комплексной программы)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Документ
	Ответствен-ный 
за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Признак реализуется муници-пальным образова-нием
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Увеличение годового объема ввода жилья до 1,038 млн.кв.м к 2030 году.

Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 196,7 тыс. семей.

	1.
	Объем жилищного строительства
	ВДЛ 
	возрастание
	млн.

кв.м
	0,5536
	2022
	0,683
	0,683
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	Указ Президен-та РФ от 21.07.2020 № 474
	Министерство строительства Курской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	да
	Официаль-ный сайт

Курскстата

	2
	Объем ввода в многоквартирных домах


	ФП 
	возрастание
	млн.

кв.м
	0,1768
	2022
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	
	Министерство строительства Курской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	да
	Официаль-ный сайт

Курскстата

	3
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ВДЛ

	возрастание
	тыс.

семей
	23,9
	2022
	27,8
	27,9
	28
	28,1
	28,2
	28,3
	33,4
	Указ Президен-та РФ от 21.07.2020 № 474
	Министерство строительства Курской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	да
	Официаль-ный сайт

Курскстата

	4
	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов
	ФП 
	возрастание
	семей
	330
	2022
	277
	259
	259
	259
	259
	259
	259
	-
	Министерство строительства Курской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	да
	-

	Расселение в 2024-2030 годах 17,63 тыс. кв.м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания



	5
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	ФП
	возрастание
	тыс.

кв.м
	13,33
	2022
	17,63
	
	
	
	
	
	
	-
	Министерство строительства Курской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	да
	АИС «Реформа ЖКХ»

	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

	6
	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	ГП
	возрастание
	процент
	96,7
	2022
	98,4
	98,6
	98,8
	99,0
	99,2
	99,4
	99,6
	Указ Президен-та РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-гических задачах развития Российс-кой Феде-рации на период до 2024 года»
	Министерство жилищно-коммуналь-ного хозяйства и ТЭК Курской области
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	да
	ГИИС «Электронный бюджет»

	7
	Доля капитально отремонтирован-ных многоквар-тирных домов
	ГП
	возрастание
	процент
	4,33
	2022
	4,39
	6,12
	6,56
	6,75
	7,07
	7,18
	7,28
	-

	Некоммерчес-кая организа-ция «Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартир-ных домов Курской области»
	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год
	нет
	 


3. Структура государственной программы (комплексной программы) 
	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма)1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»

	1.1.
	Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области»

(Денисов Р.Ю, заместитель Губернатора Курской области)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	Срок реализации: 2024 -2030

	1.1.1
	Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры
	Созданы объекты социальной и инженерной инфраструктуры 
	Объем жилищного строительства,
Объем ввода в многоквартирных домах

	1.2.
	Региональный проект
«Содействие муниципальным образованиям Курской области в реализации полномочий по оказанию поддержки
гражданам в обеспечении жильем»

(Денисов Р.Ю., заместитель Губернатора Курской области.)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	Срок реализации: 2024 -2030

	1.2.1
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	Улучшены жилищные условия молодых семьей путем предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
	Объем жилищного строительства,

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.2.2
	Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении)каждого ребенка
	Предоставлены дополнительные социальные выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка 


	Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.2.3
	Расселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов
	Расселены граждане из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов
	Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.3.
	Региональный проект «Инфраструктурное меню»

(Денисов Р.Ю., заместитель Губернатора Курской области.)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	Срок реализации: 2024 -2030

	1.3.1
	Реализация инфраструктурных проектов, источников финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета
	Созданы объекты инженерной, транспортной инфраструктуры (в том числе с приобретением транспортных средств общего пользования), социальной и иной инфраструктуры
	Объем жилищного строительства,

Объем ввода в многоквартирных домах

	1.3.2
	Предоставление субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области
	Возмещены затраты юридических лиц на их деятельность, связанную реализацией механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области
	Объем жилищного строительства,

Объем ввода в многоквартирных домах

	1.4.
	Региональный проект «Жилье»

(Денисов Р.Ю., заместитель Губернатора Курской области)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области 
	Срок реализации: 2024 -2030

	1.4.1
	Обеспечение ввода жилья на территории Курской области
	Сохранение объемов жилищного строительства на территории Курской области
	Объем жилищного строительства,

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия, 
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.4.2
	Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
	Реализованы проекты комплексного развития территории муниципальных образований Курской области
	Объем жилищного строительства,

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.5.
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

(Денисов Р.Ю., заместитель Губернатора Курской области)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	Срок реализации: 2024 -2030

	1.5.1
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	Расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда

	1.5.2
	Расселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	Предоставление гражданину другого жилого помещения либо на возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с ФЗ-185
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	Срок реализации: 2024

	1.6.1
	Предоставление мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан в Курской области
	Улучшены жилищные условия граждан отдельных категорий посредством предоставления социальных (единовременных) выплат на приобретение жилья
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, 

Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Возмещение застройщикам части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	-

	1.7.1
	Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении жилья с помощью льготного жилищного (ипотечного) кредитования
	Увеличен спрос на строящееся жилье, а также увеличено количество семей, улучшивших жилищные условия
	Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.7.2
	Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства
	Использованы счета-эскроу при строительстве многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства
	Объем жилищного строительства

Объем ввода в многоквартирных домах

Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий по обеспечению градостроительной деятельности
на территории Курской области»

	
	Ответственный за реализацию: комитет архитектуры и градостроительства Курской области
	-

	1.8.1
	Обеспечение мероприятий на подготовку необходимых материалов по координатному описанию местоположения границ муниципальных образований, границ населенных пунктов и границ территориальных зон Курской области для последующего внесения сведений о таких границах в ЕГРН.
	Наполнен Единый государственный реестр недвижимости сведениями об административных границах (границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов и границах территориальных зон) в рамках реализации  Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»».

Обеспечена полнота и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости в рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».
	Объем жилищного строительства

Объем ввода в многоквартирных домах,

Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства строительства Курской области и подведомственных
 государственных учреждений»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области
	-

	1.9.1
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	Обеспечена реализация государственной политики в области строительства на территории Курской области
	Объем жилищного строительства

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия, 
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.9.2
	Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений
	Выполнены функций подведомственными ОКУ «УКС Курской области» и ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям»
	Объем жилищного строительства

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.10.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета архитектуры и градостроительства Курской области и подведомственных государственных учреждений»

	
	Ответственный за реализацию: комитет архитектуры и градостроительства Курской области
	-

	1.10.1
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	Обеспечена реализация государственной политики в области архитектуры и градостроительства на территории Курской области
	Объем жилищного строительства

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	1.10.2
	Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений
	Выполнены функций подведомственного ОБУ «Курский областной центр информационно-градостроительного обеспечения»
	Объем жилищного строительства

Объем ввода в многоквартирных домах,
Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

	2
	Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»

	2.1.
	Региональный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(Дедов А.В, , заместитель Губернатора Курской области.)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
	Срок реализации: 2024 -2030

	2.1.1
	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
	Снижение износа объектов водоснабжения, повышение надежности водоснабжения, увеличение качества питьевой воды
	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	2.2.
	Региональный проект «Чистая вода»

(Дедов А.В., заместитель Губернатора Курской области)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
	Срок реализации: 2024 -2030

	2.2.1
	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»
	Снижение износа объектов             водоснабжения, повышение надежности водоснабжения, увеличение качества питьевой воды
	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	2.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
	-

	2.3.1
	Создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг
	Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Курской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оперативная ликвидация их последствий, обеспечение надежности работы объектов сферы ЖКХ
	Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов 

	2.3.2
	Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
	Повышение комфортных условий проживания населения Курской области путем приведения общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в технически исправное состояние, а также обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" в соответствии с требованиями жилищного законодательства
	Количество семей, улучшивших жилищные условия,
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие в озеленении территории населенных пунктов

муниципальных образований Курской области»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство природных ресурсов Курской области
	-

	2.4.1
	Государственная поддержка муниципальных образований по озеленению территории населенных пунктов
	Увеличена площадь озеленяемой территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области
	-

	2.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению»

	
	Ответственный за реализацию: комитет по тарифам и ценах Курской области
	-

	2.5.1
	Возмещение организациям недополученных доходов (межтарифной разницы) в связи с фактическим оказанием организациями коммунальных услуг категории «население» в сферах теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (перечисление субсидий).
	Уменьшена доля убыточных организаций, которые оказали коммунальные услуги населению в Курской области.
	

	
	Возмещение федеральным бюджетным учреждениям недополученных доходов (межтарифной разницы) в связи с фактическим оказанием федеральными бюджетными учреждениями коммунальных услуг категории «население» (перечисление гранта в форме субсидий).
	Уменьшена доля убыточных организаций, которые оказали коммунальные услуги населению в Курской области.
	

	2.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и подведомственных государственных учреждений»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
	-

	2.6.1
	Обеспечение функций аппарата Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и подведомственных Министерству учреждений»
	Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
	-

	2.6.2
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
	Повышение профессиональной квалификации в целях удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей организаций в кадрах              сферы ЖКХ
	-

	3.
	Направление (подпрограмма) 3 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	
	Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
	-

	3.1.1.
	Проведение мероприятий в области обращения с отходами
	Обеспечение на территории области реализации основных направлений государственной политики в области обращения с отходами
	-


4.  Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы) 
	Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» (всего), в том числе:
	2 805 468,680
	2 699 867,668
	2 555 384,848
	2 158 458,154
	2 206 124,145
	2 265 173,448
	2 377 587,389
	17 068 064,332

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:
	2 386 681,316
	2 450 400,611
	2 272 239,242
	1 869 424,579
	1 908 200,158
	1 955 332,501
	2 055 352,805
	14 897 631,212

	федеральный бюджет
	22 224,900
	22 589,100
	25 031,500
	31 395,180
	32 357,051
	33 357,397
	34 397,757
	201 352,885

	    из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	2 364 456,416
	2 427 811,511
	2 247 207,742
	1 838 029,399
	1 875 843,107
	1 921 975,104
	2 020 955,048
	14 696 278,327

	    из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	984 393,806
	915 904,265
	809 142,189
	261 717,554
	265 954,082
	276 592,246
	287 655,937
	3 801 360,079

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	70 437,400
	58 016,235
	94 583,406
	73 434,971
	73 701,439
	76 649,497
	79 715,477
	526 538,425

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	348 349,964
	191 450,822
	188 562,200
	215 598,604
	224 222,548
	233 191,450
	242 519,107
	1 643 894,695

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» 

	Структурный элемент «Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области» (всего), в том числе:
	68 421,053
	15 844,893
	804 368,338
	227 041,627
	236 123,293
	245 568,224
	255 390,954
	1 852 758,382

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	65 000,000
	15 052,648
	764 149,921
	215 689,546
	224 317,128
	233 289,813
	242 621,406
	1 760 120,462

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	65 000,000
	15 052,648
	764 149,921
	215 689,546
	224 317,128
	233 289,813
	242 621,406
	1 760 120,462

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	65 000,000
	15 052,648
	764 149,921
	215 689,546
	224 317,128
	233 289,813
	242 621,406
	1 760 120,462

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	3 421,053
	792,245
	40 218,417
	11 352,081
	11 806,165
	12 278,411
	12 769,548
	92 637,920

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Региональный проект «Содействие муниципальным образованиям Курской области в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем» (всего), в том числе:
	287 275,437
	295 475,834
	291 031,800
	332 702,724
	346 010,832
	359 851,267
	374 245,317
	2 286 593,211

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	58 679,800
	56 502,400
	55 562,500
	62 917,104
	65 433,788
	68 051,140
	70 773,186
	437 919,918

	федеральный бюджет
	18 168,900
	18 431,900
	17 683,100
	24 046,780
	25 008,651
	26 008,997
	27 049,357
	156 397,685

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	40 510,900
	38 070,500
	37 879,400
	38 870,324
	40 425,137
	42 042,143
	43 723,829
	281 522,233

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	40 510,900
	38 070,500
	37 879,400
	38 870,324
	40 425,137
	42 042,143
	43 723,829
	281 522,233

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	42 476,173
	47 523,712
	46 908,200
	54 188,160
	56 355,686
	58 609,914
	60 954,310
	367 016,155

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	186 119,464
	191 449,722
	188 561,100
	215 597,460
	224 221,358
	233 190,213
	242 517,821
	1 481 657,138

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Региональный проект «Инфраструктурное меню» (всего), в том числе:
	850 000,000
	850 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 700 000,000

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	850 000,000
	850 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 700 000,000

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	850 000,000
	850 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 700 000,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	850 000,000
	850 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 700 000,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	61 512,000
	64 314,370
	67 696,670
	67 696,670
	67 696,670
	67 696,670
	67 696,670
	464 309,720

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	61 512,000
	64 314,370
	67 696,670
	67 696,670
	67 696,670
	67 696,670
	67 696,670
	464 309,720

	федеральный бюджет
	4 056,000
	4 157,200
	7 348,400
	7 348,400
	7 348,400
	7 348,400
	7 348,400
	44 955,200

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	57 456,000
	60 157,170
	60 348,270
	60 348,270
	60 348,270
	60 348,270
	60 348,270
	419 354,520

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Возмещение застройщикам части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области» (всего), в том числе:
	30 000,000
	30 000,000
	30 000,000
	32 448,000
	33 745,920
	35 095,757
	36 499,587
	227 789,264

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	30 000,000
	30 000,000
	30 000,000
	32 448,000
	33 745,920
	35 095,757
	36 499,587
	227 789,264

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	30 000,000
	30 000,000
	30 000,000
	32 448,000
	33 745,920
	35 095,757
	36 499,587
	227 789,264

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий по обеспечению градостроительной деятельности на территории Курской области» (всего), в том числе:
	39 660,730
	16 658,177
	8 560,679
	8 560,679
	0,000
	0,000
	0,000
	73 440,265

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	27 762,513
	11 660,724
	5 992,475
	5 992,475
	0,000
	0,000
	0,000
	51 408,187

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	27 762,513
	11 660,724
	5 992,475
	5 992,475
	0,000
	0,000
	0,000
	51 408,187

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	27 762,513
	11 660,724
	5 992,475
	5 992,475
	0,000
	0,000
	0,000
	51 408,187

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	11 898,217
	4 997,453
	2 568,204
	2 568,204
	0,000
	0,000
	0,000
	22 032,078

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства строительства Курской области и подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе:
	146 531,666
	146 531,666
	146 531,666
	156 507,716
	162 768,025
	169 278,746
	176 049,896
	1 104 199,381

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	146 531,666
	146 531,666
	146 531,666
	156 507,716
	162 768,025
	169 278,746
	176 049,896
	1 104 199,381

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	146 531,666
	146 531,666
	146 531,666
	156 507,716
	162 768,025
	169 278,746
	176 049,896
	1 104 199,381

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета архитектуры и градостроительства Курской области и подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе:
	74 322,325
	74 322,325
	74 242,079
	80 387,027
	83 602,509
	86 946,609
	90 424,474
	564 247,348

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	74 322,325
	74 322,325
	74 242,079
	80 387,027
	83 602,509
	86 946,609
	90 424,474
	564 247,348

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	74 322,325
	74 322,325
	74 242,079
	80 387,027
	83 602,509
	86 946,609
	90 424,474
	564 247,348

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» 

	Структурный элемент «Региональный проект «Модернизация объектов комунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	312 032,515
	75 312,578
	38 744,349
	57 918,881
	60 235,637
	62 645,063
	65 150,865
	672 039,888

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	279 418,196
	70 668,574
	33 914,585
	52 653,529
	54 759,670
	56 950,057
	59 228,059
	607 592,670

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	279 418,196
	70 668,574
	33 914,585
	52 653,529
	54 759,670
	56 950,057
	59 228,059
	607 592,670

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	4 664,319
	4 644,004
	4 829,764
	5 265,352
	5 475,967
	5 695,006
	5 922,806
	36 497,218

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	27 950,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	27 950,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:
	144 442,842
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	144 442,842

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	2 244,625
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 244,625

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	2 244,625
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 244,625

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	7 918,817
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7 918,817

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	134 279,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	134 279,400

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	81 292,122
	76 446,714
	75 695,548
	82 684,766
	85 992,156
	89 431,843
	93 009,116
	584 552,265

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	81 292,122
	76 446,714
	75 695,548
	82 684,766
	85 992,156
	89 431,843
	93 009,116
	584 552,265

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	81 292,122
	76 446,714
	75 695,548
	82 684,766
	85 992,156
	89 431,843
	93 009,116
	584 552,265

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содействие в озеленении территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области» (всего), в том числе:
	1 180,314
	1 180,314
	1 180,314
	1 227,527
	1 276,628
	1 327,693
	1 380,801
	8 753,591

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	1 120,393
	1 120,393
	1 120,393
	1 165,209
	1 211,817
	1 260,290
	1 310,702
	8 309,197

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	1 120,393
	1 120,393
	1 120,393
	1 165,209
	1 211,817
	1 260,290
	1 310,702
	8 309,197

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 120,393
	1 120,393
	1 120,393
	1 165,209
	1 211,817
	1 260,290
	1 310,702
	8 309,197

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	58,821
	58,821
	58,821
	61,174
	63,621
	66,166
	68,813
	436,237

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	1,100
	1,100
	1,100
	1,144
	1,190
	1,237
	1,286
	8,157

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению» (всего), в том числе:
	582 698,558
	602 629,949
	567 752,616
	666 701,861
	693 369,935
	721 104,732
	749 948,921
	4 584 206,572

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	582 698,558
	602 629,949
	567 752,616
	666 701,861
	693 369,935
	721 104,732
	749 948,921
	4 584 206,572

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	582 698,558
	602 629,949
	567 752,616
	666 701,861
	693 369,935
	721 104,732
	749 948,921
	4 584 206,572

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 35
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе:
	122 099,118
	117 253,762
	117 185,031
	126 524,014
	131 584,973
	136 848,371
	142 322,306
	893 817,575

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	122 099,118
	117 253,762
	117 185,031
	126 524,014
	131 584,973
	136 848,371
	142 322,306
	893 817,575

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	122 099,118
	117 253,762
	117 185,031
	126 524,014
	131 584,973
	136 848,371
	142 322,306
	893 817,575

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Направление (подпрограмма) 3 «Сорганизация деятельности в области обращения с отхожами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе:
	4 000,000
	333 897,086
	332 395,758
	318 056,662
	303 717,567
	289 378,473
	325 468,482
	1 906 914,028

	Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:
	4 000,000
	333 897,086
	332 395,758
	318 056,662
	303 717,567
	289 378,473
	325 468,482
	1 906 914,028

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	4 000,000
	333 897,086
	332 395,758
	318 056,662
	303 717,567
	289 378,473
	325 468,482
	1 906 914,028

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	межбюджетные трансферты бюджету Курской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем налоговых расходов Курской области (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


