| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| «Формирование современной городской среды в Курской области» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Дедов Алексей Владимирович |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Мулёвин Александр Владимирович |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2018 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Благоустройство территорий Курской области" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 808 114,704 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Качество городской среды | ГП, ВДЛ | Возрастание | Процент | 18 | 2023 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 52 | Распоряжение ""О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"" АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.04.2021 № 85-рг | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь |  | июль |  | авг. | сен. | окт. |  | ноя. |  | дек. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |
| 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| Цель государственной программы «Повышение качества комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП |  |  | Процент |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 28 |  |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Благоустройство территорий Курской области" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Курской области" Дедов Алексей Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.1.1 | Региональный проект F2 "Формирование комфортной городской среды" | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Качество городской среды |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.2.1 | Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества | Рост уровня благоустроенности мест увековечения памяти погибших при защите Отечества |  | Качество городской среды |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.3.1 | Повышение уровня проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Повышен уровень проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | Качество городской среды |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Формирование современной городской среды в Курской области" (всего), в том числе: | 560 666,59 | 52 814,77 | 44 922,48 | 44 922,48 | 48 600,00 | 50 500,00 | 52 600,00 | 855 026,32 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 513 754,97 | 52 814,77 | 44 922,48 | 44 922,48 | 48 600,00 | 50 500,00 | 52 600,00 | 808 114,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 449 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 407,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 468 832,49 | 7 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 724,78 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 515 744,11 | 7892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 636,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Курской области" (всего), в том числе: | 484 224,11 | 7 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 116,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 438 524,79 | 7 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 417,08 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 423 039,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 039,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 438 524,79 | 7 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 417,08 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 484 224,11 | 7 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 116,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества" (всего), в том числе: | 31 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 520,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 30 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 307,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 26 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 367,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 30 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 307,70 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 31 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 520,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды" (всего), в том числе: | 44 922,48 | 44 922,48 | 44 922,48 | 44 922,48 | 48 600,00 | 50 500,00 | 52 600,00 | 331 389,92 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 44 922,48 | 44 922,48 | 44 922,48 | 44 922,48 | 48 600,00 | 50 500,00 | 52 600,00 | 331 389,92 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Курской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |